УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Нижняя Салда

от 15.08.2019 № 543

План мероприятий («дорожной карты») по обеспечению размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области сведений, документов и материалов, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности муниципальных районов, городских округов, расположенных на территории Свердловской области, для муниципальных образований, не имеющих доступ к государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области

Городской округ Нижняя Салда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Мероприятия | Вид документа | Ожидаемый результат | Срок исполнения | | Ответственный исполнитель |
| 1. | Проведение инвентаризации сведений, документов и материалов, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) | | | | | |
| 1.1 | Подготовка муниципального правового акта о проведении инвентаризации | Правовой акт | Утвержденный правовой акт | До 01.09.2019 года | | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда |
| 1.2 | Проведение инвентаризации сведений, документов и материалов, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности муниципальных районов, городских округов |  | Инвентаризационная опись (по каждому разделу ИСОГД), установленной формы и установленного формата, подписанная инвентаризационной комиссией и утвержденная Главой муниципального образования | До 01.12.2019 года | | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда |
| 1.3 | Передача инвентаризационной описи в электронном виде, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области |  |  | До 01.01.2020 года | | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда |
| 2. | Подготовка пространственных (векторных) данных <\*> графических частей документов генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий для размещения в государственной ИСОГД Свердловской области | | | | | |
| 2.1 | Подготовка пространственных (векторных) данных графических частей утвержденных документов генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий для загрузки в базу данных государственной ИСОГД путем формирования файлов, созданных с использованием XML-схем в геоинформационной системе QGIS |  | Пространственные (векторные) данные подготовлены к загрузке в базу данных государственной ИСОГД Свердловской области | До 01.09.2020 года | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда | |

<\*> при их наличии в органах местного самоуправления.