ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

# Р Е Ш Е Н И Е

15.09.2016                                                      			                  № 69/9

О подготовке МДОУ, МОУ и жилого фонда городского округа

Нижняя Салда к отопительному сезону 2016-2017 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, заслушав информацию  администрации городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :

1. Информацию о подготовке муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений и жилого фонда городского округа Нижняя Салда к отопительному сезону 2016-2017 г.г. принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации городского округа Нижняя Салда организовать работу по информированию населения через СМИ о  вреде для здоровья от использования воды из системы отопления.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экологии, благоустройства, ЖКХ и строительства.

Глава городского округа 			                                      Е.В. Матвеева

Приложение

к решению Думы городского округа

Нижняя Салда

от 15.09.2016 № 69/9

О подготовке МДОУ, МОУ и жилого фонда городского округа

Нижняя Салда к отопительному сезону 2016-2017 г.г.

В рамках выполнения  распоряжения Правительства Свердловской области от 12.05.2016г. № 451-РП «Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года» и постановления  администрации городского округа Нижняя Салда от 25.05.2016 № 413 «Об итогах отопительного сезона 2015/2016 и задачах по подготовке к отопительному сезону 2016/2017 в городском округе Нижняя Салда»,  утвержден план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства.  Первые испытания на инженерных сетях начаты после окончания отопительного сезона 2015/2016 г.г., определены проблемные места.

На 08.09.2016 года в городском округе Нижняя Салда готовность к отопительному сезону 2016-2017 годов следующая:

- котельные по всем видам собственности  (4 шт.) - 100 %;

- тепловые сети   (30,1 км)  - 98,5 %;

- водопроводные сети  (44,5  км) – 99,8 %;

- сети канализации (97,25 км) – 99,9 %;

- электрические сети (373,34 км) – 100 %.

Готовность жилищного фонда составляет (338 многоквартирных домов из 352) – 96%.

Постановлением администрации городского округа № 744 от 19.08.2016 г. создана комиссия по оценке готовности жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с графиком комиссией осуществляется проверка готовности объектов ЖКХ и учреждений  к отопительному сезону, начало проверки – 02.09.2016 года, окончание – 13.09.2016 года. Паспорта готовности будут выданы с 13.09.2016 года по 14.09.2016 года.

Начало отопительного сезона с 15.09.2016 года, в соответствии  с постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 08.09.2016 года № 800 «О начале отопительного сезона 2016/2017 года».

Основными проблемами при подготовке к отопительному сезону            2016-2017 годов в городском округе Нижняя Салда являются:

- постоянная подпитка котлов на котельной ФГУП НИИМаш» в связи с разбором воды населением из системы отопления домов, в связи с отсутствием, более 10 лет,   горячего водоснабжения и большая подпитка на котельной НСМЗ МУП «Салдаэнерго» в связи с разбором воды населением частного сектора и большим износом сетей; (после начала отопительного сезона планируется создать рабочую группу по несанкционированным врезкам в систему отопления);

- отсутствие резервного электроснабжения котельных по ул. Рабочей Молодежи, ул. Механизаторов;

- отсутствие  резервного  топлива на котельной   НСМЗ МУП «Салдаэнерго»  и отсутствие возможности использования  резервного  топлива на котельной

ФГУП НИИМаш;

-  недостаточная гидравлическая регулировка  тепловых сетей;

- большая кредиторская задолженность организаций и населения перед поставщиками коммунальных ресурсов;

- большой процент их изношенности инженерных сетей и, как следствие, увеличение сроков и объёмов работ по  ремонту и восстановлению (82%).