ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е

21.05.2015  		                                                                                                   № 51/8

О выполнении плана мероприятий

по финансированию и выполнению наказов избирателей

городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав информацию  администрации городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :

1. Принять к сведению информацию о выполнении плана мероприятий по финансированию и выполнению наказов избирателей городского округа Нижняя Салда  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Городской вестник - Нижняя Салда" и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

Глава городского округа                                                                   Е.В. Матвеева

Приложение

к решению Думы

городского округа Нижняя Салда

от 21.05.2015 №  51/8

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ НАКАЗОВ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

| № п/п | Адрес объекта | Номер избира тельного округа | Номер наказа из Перечня наказов избирате- лей | Наказ избирателей | Финансирование наказов избирателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание наказа избирателей | Срок реализации наказа избирателей | Стоимость реализации наказа по мероприятиям, рублей и источник финансирования | Отметка о выполнении по состоянию на 01.04.2015 |
| 1 | Ул. Уральская, 1, 10 | 1 | 1 | Спиливание высокорослых деревьев | 2015г. | 24 000 МБ | 4 дерева и кусты Включено в смету на санитарную уборку. Включено в План-график закупок товаров, работ, услуг на май 2015 года |
| 2 | Ул. Уральская, 5 | 1 | 2 | Восстановить тротуары и придомовые дороги | 2015г. | 4 621 643 МБ | Выставлен аукцион на электронную площадку (распоряжение администрации ГО Н.Салда № 88 от 27.04.2015) |
| 3 | Ул. Уральская, 10, 11 | 1 | 2 | Ремонт дороги | 2015г. |  |  |
| 4 | Ул. Строителей | 2 | 7 | Ремонт внутриквартальной дороги Строителей, от Фрунзе до школы № 7 | 2015г. | 900 290 МБ | Включено в План-график закупок товаров, работ, услуг на май 2015 года |
| 5 | Ул. Октябрьской революции | 2 | 8 | Восстановить освещение ул. Октябрьской революции (конец улицы) | 2015г. | 6 000 МБ | Установлено 2 светильника |
| 6 | Ул. Строителей 23,25, 27,29,31,33 35,37 | 2 | 9 | Устройство детской площадки во дворе Благоустройство территории у Региона | 2015г. | 0 МБ | Согласно письма исх. №11-01-81/2635 от 27.04.2015г. Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, финансирование мероприятий по предоставлению субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2015 году отсутствует. |
| 7 | Ул. Строителей, 55, 57 | 3 | 11 | Спиливание или подрезание тополей | 2015г. | 34 992 МБ | 6 деревьев и кусты Включено в смету на санитарную уборку. Включено в План-график закупок товаров, работ, услуг на май 2015 года |
| 8 | Ул. Строителей, 40 Ул. Ломоносова, 52, 54, 56 | 3 | 14 | Установление изгороди контейнерной площадки | 2015г. | 300 000 МБ | ул. Строителей, 40 запланировано на 2015 год, Ломоносова 52,54,56 (перенесли на Ломоносова, 40) |
| 9 | Ломоносова 15 Советская 6-8 | 3-4 | 7 | Ремонт внутриквартальной дороги Устройство детской площадки во дворе | 2015г. | 506 732 МБ | Согласно письма исх. №11-01-81/2635 от 27.04.2015г. Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, финансирование мероприятий по предоставлению субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2015 году отсутствует. |
| 10 | Ул. Р. Молодежи, 46; Калинина, 23; конец ул. Фурманова | 3 | 14 | Ликвидация свалки | 2015г. | 237 838 МБ | Включено в План-график закупок товаров, работ, услуг, объявлен конкурс (распоряжение администрации городского округа Нижняя Салда №76 от 27.04.2015) |
| 11 | Ул. М. Горького, К. Маркса Подбельского, Стеклова, Бажова, Т. Евсеева, Энгельса, Партизанская, Садовая, 1-го Мая | 4 | 18 | Освещение улиц и внутридворовых территорий | 2015г. | 150 000 МБ | Установлено 11 светильников вместе с лампами (ул..Подбельского 30,34,40,52; Бажова 50; Энгельса – 6шт.) |
| 12 | Ул. Ломоносова, 15 и ул. Советская, 6, 8 | 4 | 20 | Оборудование стока талых и дождевых вод между домами ул. Ломоносова, 15 и ул. Советская, 6, 8 | 2015г. | Общая сумма 10 000 000 МБ | Входит в реализацию проекта проведения капитального ремонта ул.Ломоносова, Включено в План-график закупок товаров, работ, услуг на май 2015г. Стоимость 1 этапа составляет 13 298 120 руб. |
| 13 | Пл.Свободы | 4 | 20 | Содержание плотины. Уборка зарослей | Содержание плотины 1-ое полугодие, 2-ое полугодие. | 412 425 МБ 577 395 МБ | Стоимость уборки зарослей 24 000 руб.(площадь 720 кв. м) включено в проект по капитальному ремонту ГТС, документы на получении субсидии на капитальный ремонт будут направлены в Министерство природных ресурсов Свердловской области до 01.06.2015г. |
| 14 | Ул.Ломоносова, 4 | 4 |  | Обеспечить приемлемый архитектурный вид города: рынок напротив Ломоносова 7, аварийный дом Фрунзе 43, бывшее здание ГАИ, кинотеатр «Искра» | 2015г. | За счет внебюджет ных средств | Благоустраивается территория рынка напротив Ломоносова 7 (обшивка сайдингом произведена). 21.04.2015г. подготовлено письмо на собственника о получении разрешения на реконструкцию бывшего здания БТИ. |
| 15 | Ул. Сакко и Ванцетти | 5 | 24 | Ремонт дороги | 2015г. | 2 100 000 (устройство 2-го слоя) МБ | Включено в План-график закупок товаров, работ, услуг на май 2015 год |
| 16 | ул. Свердлова, Фурманова, 8 Марта, Пионеров, переулки от ул. Титова до школы, по ул. Титова, Шульгина | 5 | 25 | Восстановление освещения | 2015г. | 125 000 МБ | Произведена замена ламп в кол-ве 2шт. по ул. Пионеров 21,56-58 |
| 17 | Ул. Терешковой, 55 | 5 | 27 | Ремонт колонок | 2015г. | 100 000 МБ | Включено в План-график закупок товаров, работ, услуг, объявлен конкурс (распоряжение администрации городского округа Нижняя Салда № 77 от 23.04.2015г.) |
| 18 | Город Н.Салда | общие | 31 | Организация своевременного отлова собак | 2015г. | 82 000 МБ | По состоянию на 01.05.2015 произведен отлов 30 собак на сумму 25 648 руб. |
| 19 | Город Н.Салда | общие | 31 | Строительство бассейна | 2015г. | 715 000 (прохождение гос. экспертизы проекта) МБ | 30.04.2015 проектно-сметная документация сдана в гос.экспертизу и на проверку достоверности определении сметной стоимости Сумма по договорам составляет 537,34041 тыс. руб. 20, 000 тыс.руб. |