ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

# Р Е Ш Е Н И Е

17.09.2015                                                      			                    № 55/6

О подготовке муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений  и жилого фонда городского округа Нижняя Салда к отопительному сезону 2015-2016 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, заслушав информацию  администрации городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :

1. Информацию о подготовке муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений и жилого фонда городского округа Нижняя Салда к отопительному сезону 2015-2016 г.г. принять к сведению (прилагается).

Глава городского округа 			                                      Е.В. Матвеева

Приложение

к решению Думы

городского округа

Нижняя Салда

от 17.09.2015 № 55/6

О подготовке муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений

и жилого фонда городского округа Нижняя Салда

к отопительному сезону 2015-2016 г.г.

В рамках выполнения  распоряжения Правительства Свердловской области от 28.04.2015г. № 475-РП «Об итогах отопительного сезона 2014/2015 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года» и постановления  администрации городского округа Нижняя Салда от 25.05.2015 № 446 «Об итогах отопительного сезона 2014/2015 и задачах по подготовке к отопительному сезону 2015/2016 в городском округе Нижняя Салда»,  утвержден план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства.  Первые испытания на инженерных сетях начаты после окончания отопительного сезона 2014/2015 г.г., определены проблемные места.

На 14.09.2015 года в городском округе Нижняя Салда готовность к отопительному сезону 2015/2016 г.г. следующая:

- котельные по всем видам собственности  (4 шт.) - 100 %;

- тепловые сети   (37,55 км)  - 99 %;

- водопроводные сети  (32,87  км) – 99 %;

- сети канализации (100,54 км) - 100 %.

Готовность жилищного фонда составляет (348 многоквартирных домов из 352) – 98,8%.

Постановлением администрации городского округа № 494 от 15.06.2015г. создана комиссия по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Нижняя Салда к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.

На 14.09.2014г. готовы и подписаны паспорта готовности всех учреждений.

Основными проблемами при подготовке к отопительному сезону 2015/2016 в городском округе Нижняя Салда являются:

- постоянная подпитка котлов на котельной ФГУП НИИМаш» в связи с разбором воды населением из системы отопления домов, в связи с отсутствием, более 10 лет,   горячего водоснабжения и большая подпитка на котельной НСМЗ МУП «Салдаэнерго» в связи с разбором воды населением частного сектора и большим износом сетей; (после начала отопительного сезона планируется создать рабочую группу по несанкционированным врезкам в систему отопления);

- отсутствие резервного электроснабжения котельных по ул. Рабочей Молодежи, ул. Механизаторов;

- отсутствие  резервного  топлива на котельной   НСМЗ МУП «Салдаэнерго»  и отсутствие возможности использования  резервного  топлива на котельной

ФГУП НИИМаш;

-  недостаточная гидравлическая регулировка  тепловых сетей;

- большая кредиторская задолженность организаций и населения перед поставщиками коммунальных ресурсов;

- большой процент их изношенности инженерных сетей и, как следствие, увеличение сроков и объёмов работ по  ремонту и восстановлению (82%).