ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е

19.05.2016                                                                                                 № 64/3

О выполнении Программы социально-экономического развития

городского округа Нижняя Салда на 2016 год и

плановый период 2017 и 2018 годов за I квартал 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23 и 29 Устава городского округа Нижняя Салда, заслушав информацию  главы администрации городского округа Нижняя Салда С.Н. Гузикова о выполнении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2016 год и  плановый период  2017 и  2018 годов за I квартал 2016 года,  Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :

1. Информацию  о выполнении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2016 год и  плановый период 2017 и  2018 годов за I квартал 2016 года принять к сведению (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник плюс» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

Глава  городского округа                                                                 Е.В.  Матвеева

Приложение

к решению Думы

городского округа

Нижняя Салда

От 19.05.2016  № 64/3

Информация о выполнении Программы социально-экономического

развития городского округа Нижняя Салда на 2016 год и

плановый период 2017 и 2018 годов за I квартал 2016 года

Программа социально-экономического  развития городского округа Нижняя Салда  на 2016 год и  плановый период 2017 и 2018 годов утверждена решением Думы городского округа от 17.12.2015 года № 58/1 (с изменениями от 17.03.2016 № 62/3).

На мероприятия Программы социально-экономического развития в 2016 году запланированы средства в сумме  457 181,041  тыс. рублей, исполнение за I квартал 2016 года составило 88 715,079 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета – 37 064,967 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 48 717,802 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 2 932,310 тыс. рублей) или 15,81% от назначений, утвержденных Программой социально-экономического развития (далее – ПСЭР), и 15,83% от бюджетных назначений.

В отчетный период по разделу «Первоочередные мероприятия, направленные на мобилизацию собственных ресурсов» реализуются муниципальные программы (далее - МП):

  - МП «Информационное общество городского округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы». В I квартале 2016 года расходы по данной МП не осуществлялись. Реализация мероприятий  запланирована на III, IV кварталы 2016 года.

  - МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2020 года» с расходами 192,745 тыс. рублей (12,92% от бюджетных назначений и ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2020 года» - исполнено 180,215 тыс. рублей (26,39% от бюджетных назначений и ПСЭР), денежные средства направлены на проведение технической инвентаризации объектов (34,569 тыс. рублей), проведение рыночной оценки стоимости имущества (3,000 тыс. рублей), содержание муниципального имущества (44,243 тыс. рублей), погашение кредиторской	 задолженности  прошлых лет (7,000 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда» - исполнено 12,530 тыс. рублей, в том числе: проведение межевания земельных участков, постановка на государственный кадастровый  учет, что составило 4,06% от бюджетных назначений и ПСЭР;

- по подпрограмме «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» расходы не осуществлялись. Проводятся конкурсные процедуры по разработке проекта планировки территории, расходы запланированы на 3 квартал 2016 года.

По разделу «Развитие социального партнерства и малого предпринимательства», в том числе  по МП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» в I квартале 2016 года расходы не осуществлялись, в связи с отсутствием заявителей за финансовой поддержкой. Прием ведется ежедневно, информация размещена на официальном сайте городского округа.

В разделе  «Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры  городского округа  Нижняя Салда»

по главе «Социальная политика» реализуется:

3.1.1. МП «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2020 года» с расходами 55,830 тыс. рублей (5,06% от бюджетных назначений и ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории  городского округа Нижняя Салда до 2020 года» - 55,830 тыс. рублей  (9,3% от бюджетных назначений и ПСЭР). Проведены культурно-массовые мероприятия для ветеранов (6,750 тыс. рублей); предоставлена компенсация за проезд инвалидам в ГУЗ СО Медицинский центр «Диализ» г. Нижний Тагил (47,580 тыс. рублей), приобретены аксессуары для поминальных церемоний (1,500 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» денежные средства предусмотрены на софинансирование мероприятий по обеспечению молодых семей жильем - расходы не осуществлялись. Освоение подпрограммы планируются во II квартале 2016 года.   Оформляются документы на приобретение жилья одной молодой семье.

Предоставлены субсидии 67 семьям по оплате жилищно-коммунальных услуг  на сумму 513,086  тыс. рублей (24,01% от бюджетных назначений и ПСЭР).

Компенсированы  расходы  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  гражданам  на сумму   8 206,825 тыс. рублей (32,87% от бюджетных назначений и ПСЭР), в том числе из областного бюджета – 5 274,515 тыс. рублей, из федерального бюджета – 2 932,310 тыс. рублей.

3.1.4. МП «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» - в I квартале 2016 года расходы не осуществлялись. Реализация мероприятий МП запланирована на конец II квартала 2016 года.

По главе  «Жилищно- коммунальное  хозяйство» реализуется:

3.2.1. МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» с расходами 1 657,557  тыс. рублей (3,16% от бюджетных назначений и ПСЭР), в том числе,

- по подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в  городском округе Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» - денежные средства запланированы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда. Расходы не производились в связи с отсутствием документов для оплаты от Регионального фонда содействия капитальному ремонту. Документы для оплаты получены в мае 2016 года. Освоение подпрограммы планируется во II квартале 2016 года.

- по подпрограмме  «Развитие благоустройства в  городском округе Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» - 1 657,557 тыс. рублей (23,91% от бюджетных назначений и ПСЭР). Проведены следующие мероприятия: произведен расчет за электроэнергию и содержание уличного освещения (731,160 тыс. рублей);  мероприятия по обеспечению бытовыми услугами (городская баня) (546,372 тыс. рублей);  отлов бродячих собак (16,000 тыс. рублей); погашена кредиторская задолженность 2015 года за содержание уличного освещения, обрезку деревьев (364,025 тыс. рублей);

- по подпрограмме  «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в  городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы» - расходы не производились. Освоение денежных средств планируется в III,IV квартале 2016 года;

- по  подпрограмме «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» - в I квартале 2016 года расходы не осуществлялись. Запланировано на август 2016 года проведение аукциона на разработку проектно-сметной документации для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой (водоотведение ул.Кедровая).

- по  подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» - в I квартале 2016 года расходы не осуществлялись. Денежные средства запланированы на получение энергопаспортов в библиотеках города. Освоение денежных средств – II квартал 2016 года ;

- по  подпрограмме «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства для улучшения качества коммунальных для населения городского округа Нижняя Салда»» - в I квартале 2016 года расходы не осуществлялись. Проводятся конкурсные процедуры на право заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на проектирование наружного газопровода низкого давления на участках улиц: Фрунзе, Победы, Октябрьской революции, Металлургов, Заводская, Подбельского, Володарского, Стеклова, Энгельса, Волкова, Свердлова, Горького, пер. Январский, Ленина, Карла Маркса, Демьяна Бедного, Карла Либкнехта, Урицкого.

3.2.2. МП «Развитие транспорта и  дорожного хозяйства городского округа Нижняя Салда  до 2020 года» с расходами 2 319,420 тыс. рублей (4,4% от бюджетных назначений и ПСЭР), в том числе:

по подпрограмме  «Развитие дорожного хозяйства городского округа Нижняя Салда  на 2014 - 2020 годы» - 2 319,420 тыс. рублей (4,4% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования (1 391,199 тыс. рублей), погашена кредиторская задолженность за зимнее содержание дорог внутридворовых проездов (112,899 тыс. рублей) и проектные работы по дорогам (815,324 тыс. рублей). Освоение денежных средств запланировано на III,IV квартал 2016 года. Ведутся конкурсные процедуры на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ломоносова (2-й участок),  ремонт автомобильной дороги по  ул.Республиканская, устройство стоянки для временного хранения автотранспорта и установка знаков дорожного движения на подъезде к ДОУ «Росинка».

По главе «Образование» реализуется:

3.3.1. МП «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» с расходами 64 434,768 тыс. рублей (24,40% от бюджетных назначений и 24,48% от ПСЭР), в том числе расходы составили за счет средств местного бюджета - 21 504,567 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 42 930,201 тыс. рублей, в том числе:

1) по подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» - 20 241,617 тыс. рублей (23,73% от бюджетных назначений и ПСЭР), в том числе за счет средств местного бюджета - 5 987,451 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 14 254,166 тыс. рублей. Денежные средства направлены на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях. На  оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений  направлена сумма  15 470,319 тыс. рублей (76,43% от объема финансирования по данной подпрограмме за I квартал 2016 года);

2) по подпрограмме  «Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда» - 33 450,237 тыс. рублей (23,51% от бюджетных назначений и ПСЭР), за счет средств местного бюджета – 11 774,202 тыс. рублей, за счет областного бюджета - 21 676,035 тыс. рублей. Денежные средства направлены на создание условий для обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях, в обеспечение государственных гарантий в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на приобретение учебников и учебных пособий, обеспечение питанием обучающихся.  На  оплату труда работников образовательных учреждений  направлена сумма  20 775,432 тыс. рублей или 62,11% от объема финансирования по данной подпрограмме за I квартал 2016 года;

3) по подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда» - 2 277,972 тыс. рублей (14,30% от бюджетных назначений и 15,14% от ПСЭР). Денежные средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования.  На  оплату труда работников учреждений дополнительного образования  направлена сумма  2 126,256 тыс. рублей (93,34% от объема финансирования по данной подпрограмме за I квартал 2016 года).Освоение денежных средств планируется в летний период;

4) по подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда» - 7 000,00  тыс. рублей (58,68% от бюджетных назначений и ПСЭР). Производилось погашение кредиторской задолженности за строительно-монтажные работы по ДОУ «Росинка»;

5) по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» - 1 464,942 тыс. рублей (19,32% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления образования и централизованной бухгалтерии, в том числе на оплату труда - 1 216,385 тыс. рублей (83,03% от объема финансирования по данной подпрограмме за I квартал 2016 года);

6) по подпрограмме Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» в I квартале 2016 года расходы не осуществлялись.

По главе «Физическая культура, спорт и молодежная политика» реализуется:

3.4.1. МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» с расходами  4 075,054 тыс. рублей (23,07% от бюджетных назначений и ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» - 1 903,100 тыс. рублей (27,31% от бюджетных назначений и ПСЭР). На  оплату труда работников учреждений МБУ «СОК» направлена сумма 1 073,084 тыс. рублей (56,39% от объема финансирования по данной подпрограмме за I квартал 2016 года);

- по подпрограмме «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» - 1 646,400 тыс. рублей (24,08% от бюджетных назначений и ПСЭР).  Денежные средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей  в муниципальном учреждении дополнительного образования спортивной направленности, в том числе на  оплату труда работников МБУ ДОД «ДЮСШ» направлена сумма  1 381,349 тыс. рублей (83,90% от объема финансирования по данной подпрограмме за I квартал 2016 года);

- по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» - 525,554 тыс. рублей (26,73% от бюджетных назначений и ПСЭР). Средства направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления молодежной политики и спорта и централизованной бухгалтерии, в том числе на  оплату труда направлена сумма  386,850 тыс. рублей (73,61% от объема финансирования по данной подпрограмме за I квартал 2016 года);

- по подпрограмме «Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда» в I квартале 2016 года расходы не осуществлялись. Денежные средства запланированы на разработку проектно-сметной документации на строительство лыжной базы. Проводятся проектно-изыскательские работы подрядчиком до конца июня 2016 года;

- по подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда» в I квартале 2016 года расходы не осуществлялись. Денежные средства запланированы на проведение мероприятий к Дню города и Дню молодежи;

- по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда» в I квартале 2016 года расходы не осуществлялись. Денежные средства запланированы на проведение военно-спортивной игры в летний период на территории Красного бора.

По главе «Культура» реализуется:

3.5.1. МП «Развитие культуры в городском округе  Нижняя Салда до 2020 года» с расходами – 5 628,953 тыс. рублей (21,48% от бюджетных назначений и ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Развитие деятельности культурно-досуговой сферы» - 2 900,000 тыс. рублей (19,39% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены на организацию деятельности учреждений культуры, в том числе   на  оплату труда работников  городского Дворца культуры  направлена сумма  2 588,588 тыс. рублей (89,26% от объема финансирования по данной подпрограмме за I квартал 2016 года). Ведутся работы по внесению изменений в сметную документацию на ремонт кровли в МУ «Городской Дворец культуры им. В.И.Ленина». Денежные средства будут освоены в III, IV квартале 2016 года;

- по подпрограмме «Развитие  музейной деятельности» - 488,300 тыс. рублей (24,79% от бюджетных назначений и ПСЭР).  Денежные средства направлены на организацию деятельности Нижнесалдинского музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций. На  оплату труда работников музея направлена сумма  416,575 тыс. рублей (85,31% от объема финансирования по данной подпрограмме за I квартал 2016 года);

- по подпрограмме «Развитие  библиотечной деятельности» - 1 654,500 тыс. рублей (24,08% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены на организацию  библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет». Оплата труда работников библиотек составила 1 511,982 тыс. рублей (91,39% от объема финансирования по данной подпрограмме за I квартал 2016 года);

- по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе  Нижняя Салда до 2020 года» - 586,153 тыс. рублей (24,37% от бюджетных назначений и ПСЭР). На  оплату труда работников аппарата Управления культуры и централизованной бухгалтерии направлена сумма  372,828 тыс. рублей (63,61% от объема финансирования по данной подпрограмме).

В рамках данной подпрограммы проведены следующие мероприятия: день семьи, проводы зимы «Масленица», День защитника Отечества и другие.

По главе «Национальная безопасность» реализуется:

3.6.1. МП «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» с расходами 1 214,864 тыс. рублей (19,72% от бюджетных назначении и ПСЭР), в том числе:

1)по подпрограмме «Гражданская оборона и предупреждение ЧС на территории городского округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы» - 1 214,864 тыс. рублей (21,84% от бюджетных назначении и ПСЭР). Денежные средства направлены на  оплату труда с начислениями работников МКУ «ЕДДС»  в сумме  1 105,029 тыс. рублей (90,86% от объема финансирования по данной подпрограмме в I квартал 2016 года). Ведутся работы по заключению  договора на аренду и  эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования центральной системы оповещения с ПАО «Ростелеком»;

2) по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда» расходы в I квартале 2016 года не осуществлялись по следующим причинам:

- договор на оказание услуг по информированию населения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности заключен 01.03.2016;

- в помещении для учебно-консультационного пункта по адресу  Фрунзе,137, проводятся работы по подводу воды;

- расходы  по созданию и содержанию в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения запланированы                 на 4 квартал 2016 года.

По главе «Природоохранные мероприятия» реализуется

3.7.1. МП «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»  с расходами  310,007 тыс. рублей (21,88% от бюджетных назначений и ПСЭР),в том числе:

- по подпрограмме «Экологическая безопасность городского округа

Нижняя Салда» расходы в I квартале 2016 года не осуществлялись. Проведение  конкурсной процедуры по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения и экологических акций по санитарной уборке территории планируются во II квартале 2016 года;

- по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» проведены расходы на сумму 198,837 тыс. рублей (23,81% от бюджетных назначений и ПСЭР) на обслуживание гидроузла;

- по подпрограмме «Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда» - 111,17 тыс. рублей (31,40% от бюджетных назначений и ПСЭР). Проведена оплата муниципального контракта с ООО «ПРОФИТ» по уборке городских лесов от захламленности.

По главе «Правоохранительная деятельность» реализуется:

3.8.1. МП «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» с расходами 105,970 тыс. рублей (57,16% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены на обслуживание средств видеонаблюдения.

3.8.2 МП «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории  городского округа Нижняя Салда на 2015-2020 годы» - в I квартале 2016 года расходы не осуществлялись. Реализация мероприятий МП запланирована на II квартал 2016 года.

Социально-экономические показатели за I квартал 2016 года

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» уровень официально зарегистрированной безработицы по городскому округу на 01.04.2016 года составил - 1,15% (на 01.04.2015 - 1,4%). На учете в Центре занятости состоит 106 человек (на 01.04.2015 - 129 человек). Безработных мужчин - 58 человек - 55% от общего числа безработных. Безработных женщин - 48 человек.

В январе-марте 2016 года трудоустроено с помощью службы занятости 87 человек - 113% к прошлому году. За отчетный период по направлению службы занятости прошли профессиональное обучение 8 человек - 88,9% к прошлому году.

Численность постоянного населения городского округа Нижняя Салда по данным Отдела сводных статистических работ в городе Нижняя Салда по состоянию на 01.01.2016 составила 17 705 человек, из них городское население - 14 421 человек, сельское население - 284 человек.

За I квартал 2016 года в городском округе Нижняя Салда родилось 47 детей (95,9% к уровню аналогичного периода 2015 года). Умерло в I квартале 2016 года 79 человек, что составило 121,5% к  аналогичному периоду прошлого года.

Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию четыре дома общей площадью  430 квадратных метра  или 49,1% к уровню прошлого года. Объем ввода жилья индивидуальными застройщиками уменьшился в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

План по доходам утвержден на 2016 год в сумме  443,6 млн. рублей.  Исполнено доходов в сумме 110,8 млн. рублей, что составляет  25,0% к году  и    87,7%  к  соответствующему периоду прошлого  года.

Налоговые и неналоговые доходы утверждены на 2016 год в сумме 201,6 млн. рублей.  Исполнены в сумме  54,7 млн. рублей, что составляет 27,2% к году и   189,3% к  соответствующему периоду прошлого  года.

Безвозмездные поступления утверждены на 2016 год в сумме 242,5 млн. рублей.   Исполнены в сумме  56,1 млн. рублей, что составляет  23,2% к году и  57,6% к  соответствующему периоду прошлого  года.

Расходы на 2016 год   городского округа Нижняя Салда утверждены в сумме 501,5 млн. рублей; исполнены  в сумме 99,6 млн. рублей; процент исполнения  к годовому плану составляет 19,9% и 111,4%   к соответствующему периоду прошлого года

Мероприятия по реализации Программы социально-экономического развития

городского округа Нижняя Салда за 1 квартал 2016 года

| № п/п | Нумерация мероприятий | Мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования ПСЭР, тыс.руб. | Объем финансирования бюджет, тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. | % исполнения от бюджета | % исполнения от ПСЭР | Выполненные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1. Первоочередные мероприятия, направленные на мобилизацию собственных ресурсов территории |
| 2 | 1.1. | Реализация муниципальной программы «Информационное общество городского округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы» | МБ | 80,000 | 80,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | «Совершенствование информационно-технической инфраструктуры» | МБ | 30,000 | 30,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятий МП запланирована на III, IV кварталы 2016 года |
| 5 |  | !Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе общедоступных муниципальных библиотек» | МБ | 19,467 | 19,467 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 |  | «Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа» | МБ | 9,418 | 9,418 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 |  | «Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений» | МБ | 21,115 | 21,115 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | 1.2. | Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 1 492,000 | 1 492,000 | 192,745 | 12,92 | 12,92 |  |
| 9 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 683,000 | 683,000 | 180,215 | 26,39 | 26,39 | Денежные средства направлены на проведение технической инвентаризации объектов (34,569 тыс. рублей), проведение рыночной оценки стоимости имущества (3,000 тыс. рублей), содержание муниципального имущества (44,243 тыс. рублей), погашена кредиторская задолженность. |
| 11 |  | «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда» | МБ | 309,000 | 309,000 | 12,530 | 4,06 | 4,06 | Проведение межевания земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет. |
| 12 |  | «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Проводятся конкурсные процедуры по разработке проекта планировки территории, расходы запланированы на 3 квартал 2016 года. |
| 13 |  | Итого по блоку 1, |  | 1 572,000 | 1 572,000 | 192,745 | 12,919 | 12,919 |  |
| 14 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | местный бюджет |  | 1 572,000 | 1 572,000 | 192,745 | 12,919 | 12,919 |  |
| 16 |  | 2. Развитие социального партнерства и малого предпринимательства |
| 17 | 2.1. | «Строительство торгово-офисного центра и здания рынка по ул. Ломоносова, д. 4» | СП | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | 2.2. | «Строительство "Загородная база отдыха" по ул. 3-я Привокзальная, д.5» | СП | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | 2.3. | Реализация муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городского округе Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы» | МБ | 223,000 | 223,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Расходы не осуществлялись, в связи с отсутствием заявителей за финансовой поддержкой. Прием ведется ежедневно, информация размещена на сайте городского округа. |
| 20 |  | Итого по блоку 2, |  | 7 223,000 | 223,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | местный бюджет |  | 223,000 | 223,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 |  | средства предприятий |  | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 |  | 3. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда |
| 25 |  | Глава 1. Социальная политика |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3.1.1. | Реализация муниципальной программы «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 1 102,904 | 1 102,904 | 55,830 | 5,06 | 5,06 |  |
| 27 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 502,640 | 502,640 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Освоение подпрограммы планируются во II квартале 2016 года. Оформляются документы на приобретение жилья одной молодой семье. |
| 29 |  | «Взаимодействие администрации ГО Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 600,264 | 600,264 | 55,830 | 9,30 | 9,30 | Проведены культурно-массовые мероприятия для ветеранов (6,750 тыс. рублей); предоставлена компенсация за проезд инвалидам в ГУЗ СО Медицинский центр «Диализ» г. Нижний Тагил (47,580 тыс. рублей), приобретены аксессуары для поминальных церемоний (1,500 тыс. рублей). |
| 30 | 3.1.2. | «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | ОБ | 2 137,000 | 2 137,000 | 513,086 | 24,01 | 24,01 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законодательством |
| 31 | 3.1.3. | «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» |  | 24 971,000 | 24 971,000 | 8 206,825 | 32,87 | 32,87 | Предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законодательством |
| 32 |  |  | ОБ | 16 384,000 | 16 384,000 | 5 274,515 | 32,19 | 32,19 |  |
| 33 |  |  | ФБ | 8 587,000 | 8 587,000 | 2 932,310 | 34,15 | 34,15 |  |
| 34 | 3.1.4. | Реализация муниципальной программы «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятий МП запланирована на конец II квартала 2016 года |
| 35 |  | Итого по главе 1, |  | 28 230,904 | 28 230,904 | 8 775,741 | 31,09 | 31,09 |  |
| 36 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | местный бюджет |  | 1 122,904 | 1 122,904 | 55,830 | 4,97 | 4,97 |  |
| 38 |  | областной бюджет |  | 18 521,000 | 18 521,000 | 5 787,601 | 31,25 | 31,25 |  |
| 39 |  | федеральный бюджет |  | 8 587,000 | 8 587,000 | 2 932,310 | 34,15 | 34,15 |  |
| 40 |  | Глава 2. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 3.2.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» |  | 52 417,224 | 52 417,224 | 1 657,557 | 3,16 | 3,16 |  |
| 42 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | «Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» | МБ | 1 231,000 | 1 231,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Расходы не производились в связи с отсутствием документов для оплаты от Регионального фонда содействия капитальному ремонту. Документы для оплаты получены в мае 2016 года. Освоение подпрограммы планируется во II квартале 2016 года |
| 44 |  | «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» | МБ | 6 933,700 | 6 933,700 | 1 657,557 | 23,91 | 23,91 | Проведены следующие мероприятия: произведен расчет за электроэнергию и содержание уличного освещения (731,160 тыс. рублей); мероприятия по обеспечению бытовыми услугами (городская баня) (546,372 тыс. рублей); отлов бродячих собак (16,000 тыс. рублей); погашена кредиторская задолженность 2015 года за содержание уличного освещения, обрезку деревьев (364,025 тыс. рублей). |
| 45 |  | «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы» | МБ | 3 598,386 | 3 598,386 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Освоение денежных средств планируется в III,IV квартале 2016 года. |
| 46 |  | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы» | МБ | 400,000 | 400,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Запланировано на август 2016 года проведение аукциона на разработку проектно-сметной документации для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой (водоотведение ул.Кедровая) |
| 47 |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» |  | 270,000 | 270,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства запланированы на получение энергопаспортов в библиотеках города. Освоение денежных средств – II квартал 2016 года. |
| 48 |  | «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства для улучшения качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда» | МБ (безвоздм. поступления) | 39 984,138 | 39 984,138 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Проводятся конкурсные процедуры на право заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на проектирование наружного газопровода низкого давления на участках улиц: Фрунзе, Победы, Октябрьской революции, Металлургов, Заводская, Подбельского, Володарского, Стеклова, Энгельса, Волкова, Свердлова, Горького, пер. Январский, Ленина, Карла Маркса, Демьяна Бедного, Карла Либкнехта, Урицкого. |
| 49 | 3.2.2. | Реализация муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа Нижняя Салда до 2020 года» |  | 52 702,000 | 52 702,000 | 2 319,421 | 4,40 | 4,40 |  |
| 50 |  |  | МБ | 22 702,000 | 22 702,000 | 2 319,420 | 10,22 | 10,22 |  |
| 51 |  |  | ОБ | 30 000,000 | 30 000,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | «Развитие дорожного хозяйства городского округа Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» |  | 52 702,000 | 52 702,000 | 2 319,421 | 4,40 | 4,40 | Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования (1 391,199 тыс. рублей), погашена кредиторская задолженность за зимнее содержание дорог внутридворовых проездов (112,899 тыс. рублей) и проектные работы по дорогам (815,324 тыс. рублей). Освоение денежных средств запланировано на III,IV квартал 2016 года. Ведутся конкурсные процедуры на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ломоносова (2-й участок), ремонт автомобильной дороги по ул.Республиканская, устройство стоянки для временного хранения автотранспорта и установка знаков дорожного движения на подъезде к ДОУ «Росинка». |
| 54 |  |  | МБ | 22 702,000 | 22 702,000 | 2 319,421 | 10,22 | 10,22 |  |
| 55 |  |  | ОБ | 30 000,000 | 30 000,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 |  | Итого по главе 2, |  | 105 119,224 | 105 119,224 | 3 976,978 | 3,78 | 3,78 |  |
| 57 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | местный бюджет |  | 75 119,224 | 75 119,224 | 3 976,978 | 5,29 | 5,29 |  |
| 59 |  | областной бюджет |  | 30 000,000 | 30 000,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 |  | Глава 3. Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 3.3.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» |  | 263 180,356 | 264 061,156 | 64 434,768 | 24,40 | 24,48 |  |
| 62 |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | МБ | 104 511,603 | 104 511,603 | 21 504,567 | 20,58 | 20,58 |  |
| 64 |  |  | ОБ | 158 668,753 | 159 549,553 | 42 930,201 | 26,91 | 27,06 |  |
| 65 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда" |  | 85 312,805 | 85 312,805 | 20 241,617 | 23,73 | 23,73 |  |
| 67 |  |  | МБ | 28 403,805 | 28 403,805 | 5 987,451 | 21,08 | 21,08 | Денежные средства направлены на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях. |
| 68 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 3 429,271 |  |  | 57,27% от исполнения |
| 69 |  |  | ОБ | 56 909,000 | 56 909,000 | 14 254,166 | 25,05 | 25,05 | Обеспечение государственных гарантий в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольного образовательных учреждений, средств обучения, игр, игрушек. |
| 70 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 12 041,048 |  |  | 84,47% от исполнения |
| 71 |  | «Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда» |  | 142 309,827 | 142 309,827 | 33 450,237 | 23,51 | 23,51 |  |
| 72 |  |  | МБ | 53 077,827 | 53 077,827 | 11 774,202 | 22,18 | 22,18 | Денежные средства направлены на создание условий для обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях. |
| 73 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 6 224,008 |  |  | 52,86% от исполнения |
| 74 |  |  | ОБ | 89 232,000 | 89 232,000 | 21 676,035 | 24,29 | 24,29 | Денежные средства направлены на создание условий для обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях, в обеспечение государственных гарантий в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на приобретение учебников и учебных пособий, обеспечение питанием обучающихся. |
| 75 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 14 551,424 |  |  | 67,13% от исполнения |
| 76 |  | «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда» |  | 15 046,063 | 15 926,863 | 2 277,972 | 14,30 | 15,14 |  |
| 77 |  |  | МБ | 11 905,463 | 11 905,463 | 2 277,972 | 19,13 | 19,13 | Денежные средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования. Освоение денежных средств планируется в летний период. |
| 78 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 2 126,265 |  |  | 93,34% от исполнения |
| 79 |  |  | ОБ | 3 140,600 | 4 021,400 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 80 |  | «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда» |  | 11 929,153 | 11 929,153 | 7 000,000 | 58,68 | 58,68 | Производилось погашение кредиторской задолженности за строительно-монтажные работы по ДОУ «Росинка». |
| 81 |  |  | МБ | 2 542,000 | 2 542,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 82 |  |  | ОБ | 9 387,153 | 9 387,153 | 7 000,000 | 74,57 | 74,57 |  |
| 83 |  | «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 7 582,508 | 7 582,508 | 1 464,942 | 19,32 | 19,32 | Обеспечение деятельности аппарата Управления образования и МКУ "ЦБ". |
| 84 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 1 216,385 |  |  | 83,03% от исполнения |
| 85 |  | Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» | МБ | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 86 |  | Итого по главе 3, |  | 263 180,356 | 264 061,156 | 64 434,768 | 24,40 | 24,48 |  |
| 87 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | местный бюджет |  | 104 511,603 | 104 511,603 | 21 504,567 | 20,58 | 20,58 |  |
| 89 |  | областной бюджет |  | 158 668,753 | 159 549,553 | 42 930,201 | 26,91 | 27,06 |  |
| 90 |  | Глава 4. Физическая культура, спорт и молодежная политика" |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 3.4.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» |  | 17 667,397 | 17 667,397 | 4 075,054 | 23,07 | 23,07 |  |
| 92 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» | МБ | 6 969,359 | 6 969,359 | 1 903,100 | 27,31 | 27,31 | Организация предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение деятельности МБУ "СОК" |
| 94 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 1 073,084 |  |  | 56,39% от исполнения |
| 95 |  | «Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда» | МБ | 1 800,000 | 1 800,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства запланированы на разработку проектно-сметной документации на строительство лыжной базы. Ведутся проектно-изыскательские работы подрядчиком до конца июня 2016 года. |
| 96 |  | «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» | МБ | 6 837,977 | 6 837,977 | 1 646,400 | 24,08 | 24,08 | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальном учреждении дополнительного образования спортивной направленности. Обеспечение деятельности МБУ ДОД "ДЮСШ". |
| 97 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 1 381,349 |  |  | 83,90% от исполнения |
| 98 |  | «Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда» | МБ | 55,500 | 55,500 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства запланированы на проведение мероприятий к Дню города и Дню молодежи. |
| 99 |  | «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 1 966,061 | 1 966,061 | 525,554 | 26,73 | 26,73 | Обеспечение деятельности аппарата Управления молодежной политики и спорта и централизованной бухгалтерии |
| 100 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 386,850 |  |  | 73,61% от исполнения |
| 101 |  | «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда» | МБ | 38,500 | 38,500 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства запланированы на проведение военно-спортивной игры в летний период на территории Красного бора.. |
| 102 |  | Итого по главе 4, |  | 17 667,397 | 17 667,397 | 4 075,054 | 23,07 | 23,07 |  |
| 103 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | местный бюджет |  | 17 667,397 | 17 667,397 | 4 075,054 | 23,07 | 23,07 |  |
| 105 |  | Глава 5. Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 3.5.1. | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 26 205,000 | 26 205,000 | 5 628,953 | 21,48 | 21,48 |  |
| 107 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | «Развитие деятельности культурно-досуговой сферы» | МБ | 14 957,900 | 14 957,900 | 2 900,000 | 19,39 | 19,39 | Денежные средства направлены на организацию деятельности учреждений культуры, в том числе на оплату труда работников городского Дворца культуры. Ведутся работы по внесению изменений в сметную документацию на ремонт кровли в МУ «Городской Дворец культуры им. В.И.Ленина». Денежные средства будут освоены в III, IV квартале 2016 года |
| 109 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 2 588,588 |  |  | 89,26% от исполнения |
| 110 |  | «Развитие музейной деятельности» | МБ | 1 969,740 | 1 969,740 | 488,300 | 24,79 | 24,79 | Денежные средства направлены на организацию деятельности Нижнесалдинского музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций, на оплату труда работников музея. |
| 111 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 416,575 |  |  | 85,31% от исполнения |
| 137 |  | «Развитие библиотечной деятельности» | МБ | 6 871,914 | 6 871,914 | 1 654,500 | 24,08 | 24,08 | Денежные средства направлены на организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет», на оплату труда работников библиотек. |
| 138 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 1 511,982 |  |  | 91,39% от исполнения |
| 139 |  | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 2 405,446 | 2 405,446 | 586,153 | 24,37 | 24,37 | Обеспечение деятельности аппарата Управления культуры и централизованной бухгалтерии |
| 140 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 372,828 |  |  | 63,61% от исполнения |
| 141 |  | Итого по главе 5, |  | 26 205,000 | 26 205,000 | 5 628,953 | 21,48 | 21,48 |  |
| 142 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | местный бюджет |  | 26 205,000 | 26 205,000 | 5 628,953 | 21,48 | 21,48 |  |
| 144 |  | Глава 6. Национальная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 3.6.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» | МБ | 6 160,610 | 6 160,610 | 1 214,864 | 19,72 | 19,72 |  |
| 146 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | «Гражданская оборона и предупреждение ЧС на территории городского округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы» | МБ | 5 561,610 | 5 561,610 | 1 214,864 | 21,84 | 21,84 | Ведутся работы по заключению договора на аренду и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования центральной системы оповещения с ПАО «Ростелеком».Денежные средства направлены на оплату труда с начислениями работникам МКУ «ЕДДС» |
| 148 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 1 105,029 |  |  | 90,86% от исполнения |
| 149 |  | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда» | МБ | 599,000 | 599,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Расходы не осуществлялись по следующим причинам: - договор на оказание услуг по информированию населения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности заключен 01.03.2016; - в помещении для учебно-консультационного пункта по адресу Фрунзе, 137, проводятся работы по подводу воды; - расходы по созданию и содержанию в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения запланированы на 4 квартал 2016 года. |
| 150 |  | Итого по главе 6, |  | 6 160,610 | 6 160,610 | 1 214,864 | 19,72 | 19,72 |  |
| 151 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | местный бюджет |  | 6 160,610 | 6 160,610 | 1 214,864 | 19,72 | 19,72 |  |
| 153 |  | Глава 7. Природоохранные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 3.7.1. | Реализация муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 1 417,150 | 1 417,150 | 310,007 | 21,88 | 21,88 |  |
| 155 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» | МБ | 228,150 | 228,150 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Проведение конкурсной процедуры по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения и экологических акций по санитарной уборке территории планируются во II квартале 2016 года. |
| 157 |  | «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» | МБ | 835,000 | 835,000 | 198,837 | 23,81 | 23,81 | Обслуживание гидроузла. |
| 158 |  | «Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда» | МБ | 354,000 | 354,000 | 111,170 | 31,40 | 31,40 | Оплачена кредиторская задолженность по муниципальному контракту с ООО "ПРОФИТ" по уборке городских лесов от захламленности. |
| 159 |  | Итого по главе 7, |  | 1 417,150 | 1 417,150 | 310,007 | 21,88 | 21,88 |  |
| 160 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | местный бюджет |  | 1 417,150 | 1 417,150 | 310,007 | 21,88 | 21,88 |  |
| 162 |  | Глава 8. Правоохранительная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 3.8.1. | Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 185,400 | 185,400 | 105,970 | 57,16 | 57,16 | Денежные средства направлены на обслуживание средств видеонаблюдения |
| 164 | 3.8.2. | Реализация муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Нижняя Салда на 2015 - 2020 годы» | МБ | 220,000 | 220,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятий МП запланирована на II квартал 2016 года. |
| 165 |  | Итого по главе 8, |  | 405,400 | 405,400 | 105,970 | 26,14 | 26,14 |  |
| 166 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | местный бюджет |  | 405,400 | 405,400 | 105,970 | 26,14 | 26,14 |  |
| 168 |  | Итого по блоку 3, |  | 448 386,041 | 449 266,841 | 88 522,335 | 19,70 | 19,74 |  |
| 169 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | местный бюджет |  | 232 609,288 | 232 609,288 | 36 872,223 | 15,85 | 15,85 |  |
| 171 |  | областной бюджет |  | 207 189,753 | 208 070,553 | 48 717,802 | 23,41 | 23,51 |  |
| 172 |  | федеральный бюджет |  | 8 587,000 | 8 587,000 | 2 932,310 | 34,15 | 34,15 |  |
| 173 |  | ИТОГО по программе |  | 457 181,041 | 451 061,841 | 88 715,079 | 19,67 | 19,40 | в т.ч. на з/п - 48 424,686 от исполнения 54,70% |
| 174 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | местный бюджет |  | 234 404,288 | 234 404,288 | 37 064,968 | 15,83 | 15,81 | в т.ч. на з/п - 21 832,214 от исполнения 58,90% |
| 176 |  | областной бюджет |  | 207 189,753 | 208 070,553 | 48 717,802 | 23,41 | 23,51 | в т.ч. на з/п - 26 592,472 от исполнения 54,58% |
| 177 |  | федеральный бюджет |  | 8 587,000 | 8 587,000 | 2 932,310 | 34,15 | 34,15 |  |
| 178 |  | средства предприятий |  | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |