

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**НИЖНЯЯ САЛДА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

13.02.2017 № 112

*О подготовке документации по планировке территории «Разработка проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда, улица Луначарского, №№ 143, 145, 147»*

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, в соответствии с решением Думы городского округа Нижняя Салда от 20.11.2014 № 44/4 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нижняя Салда», в целях исполнения муниципального контракта от 08.02.2017г., рег. № 37, администрация городского округа Нижняя Салда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории «Разработка проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда, улица Луначарского, №№ 143, 145, 147».

2. Утвердить план мероприятий по подготовке документации по планировке территории «Разработка проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда, улица Луначарского, №№ 143, 145, 147» (прилагается).

3. Утвердить техническое задание на разработку документации «Разработка проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда, улица Луначарского, №№ 143, 145, 147» (прилагается).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник плюс» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В. Матвеева

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа Нижняя Салдаот 13.02.2017 № 112 «О подготовке документации по планировке территории «Разработка проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда, улица Луначарского, №№ 143, 145, 147» |

План мероприятий по подготовке документации по планировке территории «Разработка проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда,

 улица Луначарского, №№ 143, 145, 147»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятий | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 1 | Уведомление о принятии решения всем заинтересованным лицам, путем опубликования постановления в газете «Городской вестник плюс» и размещения на официальном сайте городского округа Нижняя Салда | 14 дней со дня издания постановления | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| 2 | Прием и рассмотрение предложений по планировке территории от заинтересованных лиц, в случае их поступления | 14 дней с даты размещения постановления в газете «Городской вестник плюс» | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| 3 | Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории «Разработка проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда, улица Луначарского, №№ 143, 145, 147» | 60 дней с даты окончания приема и (или) рассмотрения предложений по планировке территории от заинтересованных лиц | Подрядная организация |
| 4 | Контроль выполнения работ по подготовке документации по планировке территории «Разработка проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда, улица Луначарского, №№ 143, 145, 147» |  | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| 5 | Проведение рабочих совещаний по итогам выполнения этапов работ | По необходимости | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| 6 | Проверка и согласование проекта планировки | 10 рабочих дней с даты предоставления подрядной организацией проекта планировки на согласование | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| 7 | Согласование проекта планировки | С сетевыми организациями | Подрядная организация |
| 8 | Проверка документации по планировке территории по планировке территории «Разработка проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда, улица Луначарского, №№ 143, 145, 147» | 10 рабочих дней с даты предоставления подрядной организацией проекта планировки на проверку | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| 9 | Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по документации по планировке территории застроенной территории | 10 рабочих дней с даты получения положительного результата проверки документации | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| 10 | Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории «Разработка проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда, улица Луначарского, №№ 143, 145, 147» | Через 30 дней с даты публикации постановления о проведении публичных слушаний в газете «Городской вестник плюс» | Администрация городского округа Нижняя Салда, с участием подрядной организации |
| 11 | Устранение замечаний, поступивших в ходе проведения публичных слушаний | 14 дней с даты проведения публичных слушаний | Подрядная организация |
| 12 | Подготовка постановления об утверждении проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда, улица Луначарского, №№ 143, 145, 147 | 10 дней с даты получения документации | Администрация городского округа Нижняя Салда |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации городского округа Нижняя Салдаот 13.02.2017 № 112 «О подготовке документации по планировке территории «Разработка проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда, улица Луначарского, №№ 143, 145, 147» |

Техническое задание на разработку документации по планировке территории «Разработка проекта планировки и проекта межевания застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда,

улица Луначарского, №№ 143, 145, 147»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Параметр проекта | Описание |
| 1 | Заказчик | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| 2 | Источник финансирования |  Местный бюджет |
| 3 | Основания для выполнения работ | Муниципальный контракт от 08.02.2017 № 37 |
| 4 | Местонахождение объекта строительства | Российская Федерация, Свердловская область, город Нижняя Салда, ул. Луначарского, №№ 143, 145, 147» |
| 5 | Сроки разработки документации по планировки территории | С момента заключения договора на подготовку документации по планировке территории не позднее 21 февраля 2017 года |
| 6 | Цель разработки документации по планировке территории | Формирование земельных участков под многоквартирные жилые дома с отведённой территорией, объекты коммунальной, социальной инфраструктуры, линейные объекты, охранные зоны инженерных сетей |
| 7 | Границы проектирования | Участки проектирования расположены в кадастровых кварталах 66:55:0303012, 66:55:0303013: граница идёт по ул. Подбельского вдоль ряда участков с кадастровыми номерами с 66:55:0303012:9 по 6:55:0303012:48, включая участок дороги с кадастровым номером 66:55:0000000:67, поворачивает на переулок Январский вдоль участков с кадастровыми номерами с 66:55:0303012:55 по 66:55:0303012:4 включая дорогу 66:55:0303012:106, поворачивает на улицу Луначарского по границе кадастрового квартала 66:55:0303012, поворачивает вдоль границы кадастровых кварталов 66:55:0303012 и 66:55:0303013, захватывает участок с кадастровым номером 66:55:0303013:201.Площадь территории 4 гаФункциональное назначение территориальных зон: Ж-2 зона малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных жилых домов, зона ОД(С-2) – Зона лечебно-оздоровительных комплексов |
| 8 | Нормативно-правовая, методическая база и ранее выполненные работы, учет которых необходим при проектировании | Градостроительный кодекс РФ (в действующей редакции);Земельный кодекс РФ (в действующей редакции);Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции);Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции);Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в действующей редакции);Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирование Свердловской области НГПСО 1-2009.66»;СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;Генеральный план городского округа Нижняя Салда, применительно к городу Нижняя Салда, утвержденный решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.06.2016 № 65/15;Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы городского округа Нижняя Салда от 17.04.2008 № 3/9 (с изменениями);Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 20.11.2014 № 44/4 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нижняя Салда»;Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области». |
| 9 | Состав исходных данных для разработки документации по планировке территории | Топографическая съемка М 1:2000 в электронном виде;Сведения государственного кадастра недвижимости (актуальные);Генеральный план городского округа Нижняя Салда, применительно к городу Нижняя Салда, утвержденный решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.06.2016 № 65/15;Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы городского округа Нижняя Салда от 17.04.2008 № 3/9 (с изменениями);Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации по планировке территории по согласованию с администрацией городского округа Нижняя Салда.Документацию по планировке территории выполнить в системе координат МСК-66.Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем. |
| 10 | Требования к выполнению проекта планировки и проекта межевания территории | 1. Состав основных (утверждаемых) материалов проекта планировки территории:1) Чертеж «Планировки территории» М 1:2000;2) Чертеж красных линий М 1:2000;3).План организации сети внутриквартальных проездов М 1:2000;4) Схема инженерной инфраструктуры М 1:2000;5). План организации рельефа М 1:2000;2. Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории:1) Схема расположения территории в структуре города М 1:5000;2) Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:2000;3) Схема границ зон с особыми условиями использования территорий ( охранные зоны инженерных сетей), м 1:2000;4) «Пояснительная записка».Состав материалов проекта межевания территории: чертежи проекта межевания территории, на которых отображаются:1) Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.2) Линии отступа орт красных линий определившие расположение зданий, строений, сооружений.3) Границы земельных участков многоквартирных жилых домов с придомовыми территориями, границы земельных участков на которых расположены линейные объекты.4) Границы зон с особыми условиями использования территорий (при наличии).5) Границы зон действия публичных сервитутов.6) Ведомости координат поворотных точек границ земельных участков.7) Пояснительная записка, которая должна содержать:сведения по установлению границ земельных участков и обоснование принятых решений;ведомость формируемых земельных участков, содержащую площади, виды использования, информацию о форме собственности и координаты поворотных точек;ведомость участков изъятия для муниципальных нужд; предложения по установлению публичных сервитутов. |
| 11 | Количество экземпляров документации | После согласования и утверждения текстовые и графические материалы должны быть переданы заказчику:В бумажном виде в 3 экз.На электронном носителе в формате MapInfo, AutoCAD и растровые файлы. |