ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

# Р Е Ш Е Н И Е

17.09.2015                                                                                                               № 55/8

О выполнении плана мероприятий

по финансированию и выполнению наказов избирателей

городского округа Нижняя Салда на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав информацию  администрации городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :

1. Принять к сведению информацию о выполнении плана мероприятий по финансированию и выполнению наказов избирателей городского округа Нижняя Салда  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Городской вестник - Нижняя Салда" и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

Глава городского округа                                                                            Е.В. Матвеева

Приложение

к решению Думы

городского округа Нижняя Салда

от  17.09.2015 № 55/8

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ НАКАЗОВ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА НА 2015 ГОД

| № п/п | Адрес объекта | Номер избира тельного округа | Наказ избирателей | Информация по выполнению наказов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание наказа избирателей | Стоимость реализации наказа по мероприятиям, рублей и источник финансирования | Отметка о выполнении по состоянию на 01.09.2015 г. |
| 1 | Ул. Уральская, 1, 10 | 1 | Спиливание высокорослых деревьев | 24 000 МБ | Работы выполнены |
| 2 | Ул. Уральская, 5 | 1 | Восстановить тротуары и придомовые дороги |  | Работы не выполнены |
| 3 | Ул. Уральская, 10, 11 | 1 | Ремонт дороги | 4 621 643 МБ | Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт дворовых территорий по ул. Уральская с ООО УралДорТехнологии». на сумму 4 621 643 руб. Срок исполнения 18.09.2015 |
| 4 | Ул. Строителей | 2 | Ремонт внутриквартальной дороги Строителей, от Фрунзе до школы № 7 | 900 290 МБ | Заключен муниципальный контракт на ремонт ул. Строителей от перекрестка ул. Фрунзе до МАОУ «СОШ № 7» с ООО «АрхСтройМонтаж» на сумму 810 000 рублей. Работы 1 этапа выполнены в полном объеме, частично оплачено 400 000 рублей, 2 этап будет выполнен в 4 квартале текущего года. |
| 5 | Ул. Октябрьской революции | 2 | Восстановить освещение ул. Октябрьской революции (конец улицы) | 6 000 МБ | Не выполнено. Планируется выполнить данные работы в 4 квартале текущего года. |
| 6 | Ул. Строителей 23,25, 27,29,31,33 35,37 | 2 | Устройство детской площадки во дворе Благоустройство территории у Региона | 0 МБ | В связи с отсутствием финансирования данные работы не выполнены |
| 7 | Ул. Строителей, 55, 57 | 3 | Спиливание или подрезание тополей (6 деревьев и кусты) | 34 992 МБ | Включено в смету на санитарную уборку городского округа Нижняя Салда. В рамках муниципального контракта планируется выполнить данные работы в 4 квартале текущего года. |
| 8 | Ул. Строителей, 40 Ул. Ломоносова, 52, 54, 56 | 3 | Установление изгороди контейнерной площадки | 300 000 МБ | В связи с отсутствием финансирования данные работы не выполнены |
| 9 | Ломоносова 15 Советская 6-8 | 3-4 | Ремонт внутриквартальной дороги Устройство детской площадки во дворе | 506 732 МБ | В связи с отсутствием финансирования данные работы не выполнены |
| 10 | Ул. Р. Молодежи, 46; Калинина, 23; конец ул. Фурманова | 3 | Ликвидация свалки | 237 838 МБ | Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена. |
| 11 | Ул. М. Горького, К. Маркса Подбельского, Стеклова, Бажова, Т. Евсеева, Энгельса, Партизанская, Садовая, 1-го Мая | 4 | Освещение улиц и внутридворовых территорий | МБ | Работы выполнены частично. Установлено 2 светильников вместе с лампами Бажова - 1шт ; Энгельса – 1шт.) в рамках муниципального контракта 0162300020915000003-0119652-01 от 24.03.2015 |
| 12 | Ул. Ломоносова, 15 и ул. Советская, 6, 8 | 4 | Оборудование стока талых и дождевых вод между домами ул. Ломоносова, 15 и ул. Советская, 6, 8 | 444547,7 МБ | Включено в план-график закупок, товаров, работ, услуг на сентябрь 2015 года. Подготовлена аукционная документация. Срок выполнения работ – октябрь-ноябрь 2015 года. |
| 13 | пл.Свободы | 4 | Содержание плотины. Уборка зарослей | 412 425 МБ 577 395 МБ | Заключен муниципальный контракт на обслуживание гидроузла в городском округе Нижняя Салда в 1 полугодии на сумму 412 425 руб. с ООО «Маяк». Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена. В настоящее время заключен муниципальный контракт на обслуживание гидроузла в городском округе Нижняя Салда в 2 полугодии на сумму 577 395 руб. с ООО «Маяк». Данный муниципальный контракт в стадии выполнения Работы по уборке зарослей не выполнены (площадь 720 кв. м), данное мероприятие будет включено в проект по капитальному ремонту ГТС. |
| 14 | Ул.Ломоносова, 4 | 4 | Обеспечить приемлемый архитектурный вид города: рынок напротив Ломоносова 7, аварийный дом Фрунзе 46, бывшее здание ГАИ, кинотеатр «Искра» | За счет внебюджет ных средств | Завершено строительство здания торгово-офисного центра, расположенного по адресу: ул. Ломоносова, 7 за счет денежных средств Букина А.П. Собственник бывшего здания ГАИ (Здобняков О.Г.) за счет собственных средств производит капитальный ремонт. Согласно Градостроительному Кодексу РФ разрешения на капитальный ремонт не требуется. В настоящее время восстанавливается кирпичная кладка цоколя стен, откосов оконных проемов, внутренних стен. Администрацией городского округа Нижняя Салда направлены запросы в ТП УФМС по Свердловской области в Нижнесалдинском районе (миграционная служба), в ММО МВД России «Верхнесалдинский» об организации розыска местонахождения 3 человек, зарегистрированных по ул. Фрунзе, 46. В настоящее время ответ не получен. Администрацией городского округа рекомендовано собственнику здания бывшего кинотеатра «Искра» В.Н. Бойко экранировать строительной сеткой фасад указанного здания, срок выполнения – 4 квартал 2015 года. |
| 15 | Ул. Сакко и Ванцетти | 5 | Ремонт дороги | 2 100 000 (устройство 2-го слоя) МБ | Заключен муниципальный контракт на устройство второго асфальтобетонного слоя по ул. Сакко и Ванцетти в городе Нижняя Салда на сумму 1 680 000 руб. с ООО АрхСтройМонтаж» В настоящее время данный муниципальный контракт в стадии выполнения |
| 16 | ул. Свердлова, Фурманова, 8 Марта, Пионеров, переулки от ул. Титова до школы, по ул. Титова, Шульгина | 5 | Восстановление освещения | МБ | Работы выполнены частично. Произведена замена ламп ул.Свердлова 77,99 – 2шт. ул.Фурманова ,17 -1шт. ул.Урицкого, 75 – 1шт. |
| 17 | Ул. Терешковой, 55 | 5 | Ремонт колонок | 100 000 МБ | Заключен муниципальный контракт на обустройство 2-х источников нецентрализованного водоснабжения (ул. Терешковой, 55; ул. Титова, 115) на сумму 193 000 руб. В настоящее время данный муниципальный контракт в стадии выполнения |
| 18 | Город Н.Салда | общие | Организация своевременного отлова собак | 82 000 МБ | По состоянию на 01.09.2015 произведен отлов 42 собак, оплата произведена в сумме 47 634 руб. |
| 19 | Город Н.Салда | общие | Строительство бассейна | 715 000 (прохождение гос. экспертизы проекта) МБ | На основании договора (сумма 537 340 руб. 41 коп. оплачена) проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации и проверена достоверность определения сметной стоимости, получено отрицательное заключение государственной экспертизы. В настоящее время решается вопрос о передаче права по договору цессии «Межрегиональному проектному центру «Институту новых строительных технологий» на доработку разделов ПСД |