ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

# Р Е Ш Е Н И Е

16.02.2012										              № 63/7

О выполнении администрацией

городского округа Нижняя Салда наказов избирателей

депутатам Думы городского округа Нижняя Салда

четвертого созыва

Заслушав информацию исполняющего обязанности главы администрации Гузикова С.Н., в соответствии с Уставом городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :

1. Принять к сведению информацию о выполнении администрацией городского округа Нижняя Салда наказов избирателей депутатам Думы городского округа Нижняя Салда четвертого созыва (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам  экологии, благоустройства,  жилищно-коммунального хозяйства и строительства (Попов П.В.).

Глава городского округа 			                                           В.В.Корсаков

Приложение к решению Думы городского округа Нижняя Салда от 16.02.2012 № 63/7

О выполнении администрацией

городского округа Нижняя Салда наказов избирателей

депутатам Думы городского округа Нижняя Салда

четвертого созыва.

Администрацией городского округа Нижняя Салда с марта 2008 года по февраль 2012 года  выполнены следующие наказы избирателей депутатам Думы городского округа Нижняя Салда четвертого созыва:

1.Благоустройство

1.Проведен капитальный ремонт тротуара вдоль многоквартирных домов №15,17,19 по улице Ломоносова и капитальный ремонт тротуара с торца многоквартирного дома №44 по улице Ломоносова на сумму 693417 рублей.

2.Обустроены парковочные места для автотранспорта у многоквартирного дома №15 по Ломоносова и у магазина «Народный»по улице Уральская.

3.Проведен капитальный ремонт внутриквартальной дороги вдоль многоквартирного дома №12 по улице Уральская на сумму 228 000 рублей.

4.Отсыпаны шлаком внутриквартальные проезды на сумму 163 500 рублей.

5.Проведены работы по посадке кустарников вдоль улицы Ломоносова, по посадке елей на площади Свободы и в парке Металлургов на сумму 95 600 рублей.

6.При содействии благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Н.Водяновой построена детская игровая площадка и площадка для скейтборда во дворе многоквартирного дома №93 по улице Фрунзе на сумму 9 000 000 рублей.

7.Участвуя в областной целевой программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы» построены 3 детские игровые площадки по улице Металлургов, улице Р.Люксембург, улице Строителей. Стоимость строительства составила 5 339 590 рублей.

8.Начат капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Уральская – Строителей. Ремонт будет окончен в 2012 году. Общая стоимость капитального ремонта - 20 000 000 рублей.

9.Обустроен пешеходный переход на перекрестке улиц Ломоносова и Фрунзе на сумму 276 000 рублей.

10.Построен пешеходный мост по улице П.Коммуны через речку Балковская на сумму 618619 рублей.

11.Построен пешеходный мост по улице Д.Бедного через запруду на сумму 390708 рублей.

12.Установлено 7 скамеек на площади Быкова и по улице Строителей 40 урн на сумму 50 000 рублей.

Выполнено 452 из 483 наказов избирателей.

Общий объем денежных затрат на реализацию наказов  в сфере благоустройства составил 36 464 726 рублей.

2.Содержание и капитальный ремонт дорог

1.Ежегодно проводится ямочный ремонт автомобильных дорог с асфальтовым покрытием (улица Фрунзе, улица П.Коммуны, улица Луначарского, улица К.Либкнехта, переулок Строителей, улица К.Маркса, улица Ломоносова, улица Строителей). Стоимость ремонтов составила 2 794 335 рублей.

2.Проведен ремонт грунтовой дороги по улице Энгельса, по улице Володарского, по улице Урицкого, по улице Подбельского, по улице Нагорная, по улице Крупская, по улице Малютина, по улице Павлика Морозова, улица Пушкина. Стоимость ремонтов составила 1 576 707 рублей.

3.Установлены дорожные знаки на сумму 610 035 рублей.

4.Проведены работы по нанесению дорожной разметки на сумму 201089  рублей.

Выполнено 18 из 18 наказов избирателей.

Общий объем денежных затрат на реализацию наказов  в сфере благоустройства составил 5 182 166 рублей.

3.Ремонт жилого фонда и объектов соц. культ. быта

1.Снесен многоквартирный дом № 96 по улице Ленина, №7 по улице К.Маркса на сумму 99 987 рублей.

2.Проведен капитальный ремонт многоквартирного дома №12 по улице Механизаторов на сумму 341 000 рублей.

3.Участвуя в реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» проведен капитальный ремонт 28 многоквартирных домов на сумму 52 000 000 рублей.

4.Проведен капитальный ремонт городской бани (заменена система отопления, сети электроснабжения, сети ХВС и ГВС).

5.Проведен ремонт помещения фойе в ДК имени Ленина, ремонт сетей электроснабжения на сумму 478 000 рублей.

6.Проведен ремонт помещения МУ «СОК» на сумму 3 676 052 рублей.

7.Проведен ремонт помещений городского музея на сумму 2 700 000 рублей.

8.Проведен ремонт торцевой стены многоквартирного дома №91 по улице Фрунзе на сумму 1 043 647 рублей.

9.Проведен ремонт системы отопления и замена оконных блоков в МОУ СОШ №5 на сумму 1 359 630 рублей.

10.Выдано 13 сертификатов молодым семьям на приобретения жилья, погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам и на строительства жилья многодетным семьям на сумму 13 000 000 рублей.

11.Начато строительство ДОУ на 100 мест. Окончание строительства 2012 год. Стоимость строительства 75 000 000 рублей.

12.Обустроено 8 источников нецентрализованного водоснабжения на сумму 574 157 рублей.

13.Построена линия наружного освещения тротуара от многоквартирного дома №42 по улице Строителей до перекрестка улиц Уральская и Строителей.

14.Построена линия наружного освещения от 1-го Микрорайона до площадки ФГУП «НИИМаш» на сумму 240 000 рублей.

15.Построена линия наружного освещения в парке Металлургов на сумму 115 000 рублей.

16.Пробурено и обустроено 4 скважины питьевого водоснабжения на 330 000 рублей.

17.Построена линия электроснабжения от 1-го Микрорайона до частных домов Западного Микрорайона.

18.Построена трасса для автомобильных гонок на сумму 700 000 рублей.

Выполнено 260 из 291 наказов избирателей.

Общий объем денежных затрат на реализацию наказов  в сфере благоустройства составил 151 657 473 рублей.

4.Капитальный ремонт очистных сооружений и

канализационных сетей ХБС, переданных

от ФГУП «НИИМаш» в муниципальную собственность

1.Проведены работы по переводу стоков с коллектора «НИИМаш» на коллектор и очистные сооружения бывшего НСМЗ на сумму 1000 000 рублей.

Выполнено 26 из 26 наказов избирателей.

Общий объем денежных затрат на реализацию наказов  в сфере благоустройства составил 1 000 000 рублей.

5.Газификация

1.Проведены работы по переводу городской бани на природный газ на сумму 2 690 000 рублей.

2.Проведены работы по переводу угольной котельной по улице Р.Молодежи на природный газ на сумму 2 000 000 рублей.

3.Начаты работы по газификации района Красной горки.

4.Построен газопровод по улице Урицкого и улице Свердлова.

Выполнено 99 из 169 наказов избирателей.

Общий объем денежных затрат на реализацию наказов  в сфере благоустройства составил 4 690 000 рублей.

6.Реконструкция полигона ТБО

1.Приобретены 4 единицы автотранспорта (мусоровоз, экскаватор, автогрейдер, фронтальный погрузчик) для городского хозяйства на сумму 7 880 000 рублей.

2.Ликвидировано и вывезено на полигон ТБО 11 несанкционированных свалок на сумму 314 000 рублей.

Выполнено 96 из 96 наказов избирателей.

Общий объем денежных затрат на реализацию наказов  в сфере благоустройства составил 8 194 000 рублей.

Из взятых на исполнение 1083 наказов избирателей депутатами Думы городского округа Нижняя Салда четвертого созыва выполненными оказались 811, что составляет 75%. Из 34 мероприятий, которые необходимо было выполнить, выполнено 23, что составляет 67%.

На исполнение наказов избирателей было потрачено 207 188 365 рублей.