АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.09.2013                                                                           № 864

Нижняя Салда

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Информационное общество городского округа Нижняя Салда

на 2011-2015 годы»

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ по информатизации, являющимся приложением №5 к областной целевой программе «Информационное общество Свердловской области» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 10.07.2013 № 890-ПП, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Информационное общество городского округа Нижняя Салда  на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением главы администрации городского округа Нижняя Салда от 11.04.2011 № 345,   следующие  изменения:

1.1. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Информационное общество городского округа Нижняя Салда» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 3 «Расходы на реализацию «Информационное общество городского округа Нижняя Салда» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» и разместить на официальном  сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Контроль над  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Третьякову О.В.

Глава администрации

городского округа								С.Н.Гузиков

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа Нижняя Салда

от  03.09.2013  №  864

# Приложение № 2

План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Информационное общество городского округа Нижняя Салда»

на 2011–2015 годы

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обес- печения, тыс. рублей | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, в том числе | Облас-тной бюджет | Мес-тный бюджет | Внебюд-жет- ные источ- ники |  |
| 1.Совершенствование информационно-технической инфраструктуры |
| 1.1. | Развитие и обеспечение эксплуатации единой компьютерной сети администрации ГО. | 2014 г. | 39,0 | 9,0 | 30,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Приобретение сетевого активного и пассивного оборудования. | 2015г. | 195,0 | 45,0 | 150,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Оборудование помещений в здании администрации под телекоммуникационный узел единой сети передач данных правительства Свердловской области | 2012 г. | 195,0 | 45,0 | 150,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Оснащение администрации возимыми радиостанциями межведомственной связи | 2011 г. | 40,0 | 16,0 | 24,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Содействие развитию локальных компьютерных сетей органов местного самоуправления. | 2014г. | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  | 6. Внедрение элементов системы защиты информации в единой компьютерной сети | 2014 г. | 120,0 | 84,0 | 36,0 | 0,0 |  |
| 0,0 |
| 0,0 | Разработка Регламентов в сфере использования информационно- коммуникационных технологий | 2011г.-2015г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Приобретение персональных терминалов видеоконференцсвязи. | 2011 г. | 150,0 | 45,0 | 105,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Организация центров общественного доступа к сети Интеренет на базе общедоступных муниципальной библиотеки | 2012 г 2013г. 2014 г. 2015 г | 100,0 60.0 60,0 60.0 | 70,0 42,0 42,0 42,0 | 30,0 18,0 18,0 18,0 | 0,0 |  |
| 3. Повышение квалификации муниципальных служащих в области использования информационных технологий. |
| 3.1. | Обучение муниципальных служащих | 2014 г. 2015 г. | 50,0 50,0 | 25,0 25,0 | 25,0 25,0 | 0,0 0,0 |  |
| 4.Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа. |
| 4.1. | Приобретение компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения | 2013г. 2014 г 2015г.. | 737,0 400,0 400,0 | 385,0 200,0 200,0 | 352,0 200,0 200,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |
| 4.2. | Развитие функциональных возможностей официального сайта | 2014г. 2015 г. | 39,0 39,0 | 9,0 9,0 | 30,0 30,0 | 0,0 0,0 |  |
| 5. | Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений | 2013г. 2014 г. 2015г. | 162,202 65,0 415,798 | 70,0 45,5 134,5 | 99,202 19,5 281,298 | 0,0 0,0 0,0 |  |
|  | Итого; | 2011г.-2015г. | 3394,0 | 1543,0 | 1851,0 | 0,0 |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа Нижняя Салда

от 03.09.2013  №  864

# Приложение № 3

Расходы на реализацию  муниципальной целевой программы «Информационное общество городского округа Нижняя Салда»

на 2011–2015 годы

| № п\п |  | в том числе (тыс. рублей) 2011-2015 годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1. | Всего по Программе: 3394,0 тыс. руб. | 190,0 | 295,0 | 966,202 | 783,0 | 1159,798 |
| 1.1 | в том числе за счет средств: областного бюджета: 1543,0тыс. руб. | 61,0 | 115,0 | 497,0 | 414,5 | 455,5 |
| 1.2 | местных бюджетов: 1851,0тыс. руб. | 129,0 | 180,0 | 469,202 | 368,5 | 704,298 |