|  | Приложение № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нижняя Салда |  |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

### Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности

в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»

за 2016 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Повышение комфортности и безопасности проживания населения городского округа Нижняя Салда |
| 2 | Задача 1 Капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда |
| 3 | Плата за капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Капитальный ремонт имущества муниципального жилищного фонда: софинансирования доли в процентном отношении (в сопоставимых условиях) | проценты | 30 | 0 | 0 |  |
| 5 | Ремонт муниципальной квартиры | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 6 | Снос ветхого жилья | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 7 | Цель. Повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 8 | Задача 2. Приобретение коммунальной техники |
| 9 | МТЗ МУП РБА 351-02 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Цель. Выполнение необходимых объемов работ по содержанию объектов благоустройства |
|  | Задача 3. Содержание уличного освещения |
|  | Мероприятия по содержанию уличного освещения, оплата электроэнергии | штуки | 8500 | 8500 | 100 |  |
|  | Цель. Улучшение санитарного состояния территории городского округа Нижняя Салда |
|  | Задача 4. Санитарная уборка территории и улучшение санитарного состояния городского округа Нижняя Салда |
|  | Приобретение бункера-накопителя для мусора в местах образования | штуки | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Приобретение контейнеров для мусора | штуки | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Приобретение урн и установка в местах общего пользования | штуки | 5 | 0 | 0 |  |
|  | Обустройство контейнерных площадок; | штуки | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятия по санитарной уборке городского округа Нижняя Салда | кв.м. | 121130 | 121130 | 100 |  |
|  | Кошение травы ежегодно; | тыс. кв.м. | 269,253 | 269,253 | 100 |  |
|  | Мероприятия по озеленению | кв.м. | 842 | 842 | 100 |  |
|  | Установка цветников | штуки | 15 | 15 | 100 |  |
|  | Уборка высокорослых, аварийно-опасных деревьев | м3 | 95 | 95 | 100 |  |
|  | Задача 5. Содержание территории кладбища ежегодно |
|  | Мероприятия по содержанию территории кладбища | га | 16,5 | 0 | 0 |  |
|  | Цель. Выполнение комплекса работ по обеспечению полномочий органов местного самоуправления согласно действующему законодательству |
|  | Задача 6. Комплекс работ по благоустройству территории городского округа Нижняя Салда |
|  | Приобретение уличных цветных IP-видеокамер; | штуки | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Установка уличных цветных IP-видеокамер; | штуки | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обслуживание уличных цветных IP-видеокамер | штуки | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнение проектных работ по благоустройству территории | тыс.кв.м. | 156 | 0 | 0 |  |
|  | Инженерно-геодезические изыскания для проектирования благоустройства территории | кв.м. | 156 | 0 | 0 |  |
|  | Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков, отведенных под прочие объекты благоустройства (детские площадки, контейнерные площадки), учет и постановка на баланс бесхозных дорог городского округа Нижняя Салда | кв.м. | 25 000 | 0 | 0 |  |
|  | Погашение кредиторской задолженности | кол-во договоров | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Цель. Предотвращение загрязнения территории городского округа Нижняя Салда |
|  | Задача 7. Приведение в соответствие с действующим законодательством объекта размещения отходов |
|  | Проведение инженерно-геоэкологических исследований на земельном участке полигона ТБО в соответствии с природоохранным законодательством | штуки | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Разработка проекта реконструкции полигона ТБО | штуки | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Реконструкция полигона ТБО в соответствии с проектной документацией | штуки | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение экспертизы проекта реконструкции полигона ТБО | штуки | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 8. Повышение эффективности существующей системы обращения с отходами |
|  | Уборка несанкционированных свалок | м3 | 300 | 235 | 78,3 | Убрано за счет средств жителей 4,3 м3; в рамках субботника 194 м3 |
|  | Цель. Повышение комфортности проживания населения городского округа Нижняя Салда |
|  | Задача 9. Обеспечение население городского округа Нижняя Салда питьевой водой стандартного качества |
|  | Химическое и бактериологическое исследование воды источников нецентрализованного водоснабжения, находящихся в казне городского округа Нижняя Салда и подлежащих обустройству | штуки | 18 | 3 | 16,7 | отсутствие финансирования |
|  | Содержание обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения, находящихся в казне городского округа Нижняя Салда | штуки | 3 | 1 | 33,3 | отсутствие финансирования |
|  | Задача 10. Улучшение санитарного состояния территории городского округа Нижняя Салда |
|  | Проведение инвентаризации зеленых насаждений на территории городского округа Нижняя Салда | улиц | 28 | 28 | 100 |  |
|  | Проведение акарицидной обработки от клещей территории городского округа Нижняя Салда (парк Металлургов, дет площадки, кладбища с. Акинфиево, Медведево) | га | 5 | 3,5 | 70 | Проведение акарицидной обработки Парка металлургов за счет внебюджетных средств |
|  | Мероприятии по отлову бродячих животных | штуки | 20 | 61 | 305 |  |
|  | Задача 11. Обеспечение бытовыми услугами (городская баня) |
|  | Мероприятия по обеспечению бытовыми услугами (городская баня) | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Цель. Увеличение объемов выполненных работ по объектам внешнего благоустройства внутридомовых территорий, улучшение качества жизни жителей городского округа Нижняя Салда |
|  | Задача 12. Укрепление физического здоровья и нравственного благополучия населения, пропаганда здорового образа жизни |
|  | Реконструкция дворовой территории по ул. Советская д.6 – д.8 | штуки | 0 | 0 | 0 | Отказ в областном финансировании |
|  | Реконструкция дворовой территории по ул.Строителей 25-27 | штуки | 0 | 0 | 0 | Отказ в областном финансировании |
|  | Задача 13. Мероприятия по содержанию объектов благоустройства |
|  | Мероприятия по ремонту объектов благоустройства (малые архитектурные формы) содержание | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Изготовление рекламных щитов | шт. | 7 | 7 | 100 |  |
|  | Задача 14. Разработка проектно-сметной документации |
|  | Разработка проектно-сметной документации для проведения работ по благоустройству | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Цель. Развитие современной системы коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда |
|  | Задача 15. Подготовка инвестиционных программ и строительства объектов жилья |
|  | Разработка проектно-сметной документации для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктуры (в сопоставимых условиях) | проценты | 100 | 0 | 0 | Срок перенесен на 2017 год в связи с необходимостью разработки проекта планировки, проекта межевания территории для линейных объектов |
|  | Модернизация объектов инженерной инфраструктуры и модернизация существующих систем объектов коммунальной инфраструктуры (в сопоставимых условиях) | проценты | 100 | Гузиков | 0 |  |
|  | Цель. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Нижняя Салда |
|  | Задача 17. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда |
|  | Оснащение индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения муниципального жилья в том числе разработка проектно-сметной документации | единиц | 15 | 0 | 0 | недостаток финансирования |
|  | Оснащение индивидуальными приборами учета горячего водоснабжения муниципального жилья, в том числе разработка проектно-сметной документации | единиц | 15 | 0 | 0 |  |
|  | Оснащение индивидуальными приборами учета природного газа муниципального жилья, в том числе разработка проектно-сметной документации | единиц | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Оснащение индивидуальными приборами учета электрической энергии муниципального жилья, в том числе разработка проектно-сметной документации | единиц | 15 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению жителей городского округа Нижняя Салда и пропаганде энергосбережения в средствах массовой информации, сети Интернет, по средствам наглядной информации (на подъездах, в управляющих компаниях, ТСЖ и т.д.) | кол-во мероприятий | 20 | 20 | 100 |  |
|  | Задача 18. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальной сфере |
|  | Проведение энергетических обследований, составление энергетического паспорта с рекомендациями по внедрению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Замена приборов учета электрической энергии зданий, строений, сооружений, в связи с окончанием срока службы существующих | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Замена приборов учета холодного водоснабжения, строений, сооружений, в связи с окончанием срока службы существующих | единиц | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 19. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |
|  | Разработка проектно-сметной документации (ценовая экспертиза) на установку общедомовых приборов учета (доля муниципальных квартир) | проценты | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Оснащение многоквартирных домов приборами учета потребления энергетических ресурсов | штук | 10 | 0 | 0 |  |
|  | Цель Улучшение качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда |
|  | Задача 21. Приобретение жилищно-коммунальной техники |
|  | Приобретение бункеровоза | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Задача 22. Реализация мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры |
|  | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | проценты | 8,3 | 0 | Гузиков |  |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности

в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»

за 2016 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 51 489 037,00 | 13 518 076,34 | 10,6 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | местный бюджет | 51 489 037,00 | 13 518 076,34 | 10,6 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Прочие нужды | 51 489 037,00 | 5 567 794,28 | 10,6 |  |
| 17 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | местный бюджет | 51 489 037,00 | 5 567 794,28 | 10,6 |  |
| 20 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы |
| 22 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2 871 132,00 | 2 871 130,85 | 99,99 |  |
| 23 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 | местный бюджет | 2 871 132,00 | 2 871 130,85 | 99,99 |  |
| 26 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | Подпрограмма 2. Развитие коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы |
| 28 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 29 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 | Подпрограмма 3. Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда 2014-2020 годах |  | 0,0 | 0,0 |
| 34 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 7 828 717,00 | 7 698 780,93 | 98,34 |  |
| о35 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 36 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 37 | местный бюджет | 7 828 717,00 | 7 698 780,93 | 98,34 |  |
| 38 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 39 | Подпрограмма 4. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы |  | 0,0 | 0,0 |
| 40 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 636 800,00 | 636 797,00 | 100 |  |
| 41 | федеральныйбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | областнойбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | местный бюджет | 636 800,00 | 636 797,00 | 100 |  |
| 44 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 45 | Подпрограмма 5. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы |
| 46 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 168 250,00 | 168 249,06 | 100 |  |
| 47 | федеральныйбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 48 | областнойбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 49 | местный бюджет | 168 250,00 | 168 249,06 | 100 |  |
| 50 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 51 | Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы |
| 52 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | федеральныйбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 54 | областнойбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 55 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 56 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 57 | Подпрограмма 7. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства для улучшения качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда |
| 58 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ | 39 984 138,00 | 2 143 118,50 | 5,36 | 13.09.2016 года заключен муниципальный контракт №5 на разработку ПСД «Сооружения биологической очистки хозбытовых сточных вод, производительностью 6000 м3/сутки» на сумму:11 800 000,00, исполнение до 03.03.2017 года. Разработка ПСД на сумму: 2 888 888,88 на проектирование наружного газопровода низкого давления в городе Нижняя Салда Свердловской области срок исполнения 2017 год. |
| 59 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 60 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 61 | местный бюджет | 39 984 138,00 | 2 143 118.50 | 5,36 |  |
| 62 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2016 год |
| 4. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Строительство газопровода в комплексе ГРП и блочной котельной на очистные сооружения». | -//- 2 000 000 |
| 5. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Строительство магистрального подводящего газопровода для обеспечения природным газом жилых домов по пер. Коммунаров, ул.Кузьмина, Терешковой, Парижской Коммуны» | -//- 2 000 000 |
| 10. | «Строительство новой химводоочистки котельной – приобретение оборудования | -//- 3 500 000 |
| 13. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Реконструкция очистных сооружений» | -//- 14 000 000 |
|  | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта Строительство КНС №2 | 1 000 000 |
| 17. | Разработка ПСД и реализация проекта по обеспечению качественным ХВС и возможно ГВС многоквартирных домов 1-го микрорайона (при наличии согласия собственников) | Средства собственников и пожертвования НО «Благотворитель ный фонд «Евраза» -Урал» |
|  | Модернизация насосного оборудования Энергосервисный контракт | 5 000 000 |
|  | Приобретение мусоровоза-бункеровоза | 1 500 000 |
| 2. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Газификация частного сектора» Фрунзе, Победы, Октябрьской революции, Металлургов, Заводская, Подбельского, Володарского, Стеклова, Энгельса, Волкова, Свердлова, Горького, пер. Январский, Ленина, Карла Маркса, Демьяна Бедного, Карла Либкнехта, Урицкого. | -//- 2 888 888 |
| 4. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Монтаж блочной котельной жилого района квартала 95» | -//- 2 000 000 |
| 5. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Монтаж блочной котельной на здание школы № 5» | -//- 2 000 000 |
| 6. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Монтаж электрической котельной на здание полиции по ул. Фрунзе, д\с Металлургов, д\с Пар.Коммуны | -//- 3 000 000 |
| 7. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Монтаж блочной котельной жилого района ЦГБ, Фрунзе | -//- 4 000 000 |
| 8. | Модернизация водоразборных колонок 10 шт. | -//- 99 000 |
|  | Итого | 43 000 000 |