АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2017                                                                                                     № 406

Об итогах отопительного сезона 2016/2017 и задачах по подготовке

к отопительному сезону 2017/2018 в городском округе Нижняя Салда

Подведя итоги отопительного сезона 2016/2017 годов администрация городского округа Нижняя Салда отмечает:

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 2016/2017 года осуществлялось в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 12.05.2016 № 451-РП «Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года» и постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от  25.05.2014 № 446 
«Об итогах отопительного сезона 2014/2015 и задачах по подготовке к отопительному сезону 2015/2016 в городском округе Нижняя Салда».

Отопительный сезон 2016/2017 на территории городского округа Нижняя Салда прошел организованно, без серьезных аварийных ситуаций.

Непродолжительные по времени технологические нарушения и аварийные ситуации, возникавшие в городском округе Нижняя Салда в течение отопительного сезона 2016/2017, устранялись своевременно, что позволило не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций. Основной причиной аварийных ситуаций явилась изношенность   коммунальных сетей, имеет место высокий износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.

Проведя анализ аварийных ситуаций за 2012-2017 годы, можно сделать вывод, что количество аварий, не устраненные в течение рабочей смены (продолжительностью более 8 часов) и повлекшие нарушение жизнедеятельности населения, значительно уменьшилось,  по - сравнению с предыдущими годами.

Котельные, расположенные на территории городского округа Нижняя Салда, всех форм собственности, отапливающие жилищный фонд и объекты социального и культурного назначения, были готовы к работе в зимний период  2016/2017 года к 14 сентября 2016 года.

В ходе подготовки к отопительному сезону 2016/2017 была проведена  следующая работа:

- ремонт насосов на котельной с заменой изношенных деталей на сумму 380 тыс. руб.;

- ремонт подводящей теплотрассы к дому №37 ул. Строителей (Дн-57;48) на сумму 70 тыс. руб.;

- замена подводящей теплосети к ОТО (Ломоносова 29) на сумму 50 тыс. руб.;

- замена участка трубопровода системы отопления  на от ТК-12 через ТК-13 до точки врезки по ул. Подбельского на сумму 200 тыс. руб.;

- замена участка труб отопления от косого моста до ДК Ленина на сумму 1 493 тыс. руб.;

-замена трубопровода отопления от колодца до узла учета К. Маркса, 101 на сумму 150 тыс. руб.;

- замена участка тепловой сети от ТК ДОУ «Радуга» до ТК на против дома ул. Совхозная,17 на сумму 50 тыс. руб.;

- замена участка трубопровода тепловой сети от ТК до водного коллектора подвала дома ул. Совхозная, 17 с заменой запорной арматуры на сумму 50 тыс. руб.;

- замена участка на ул. Строителей, 4 до ул. Строителей,2 трубопровода отопления на сумму 900 тыс. руб.;

- замена тепловой изоляции на участке тепловой сети от ТК-9 до пер. Январский на сумму 300 тыс. руб.;

- замена тепловой изоляции на участке тепловой сети от ул. Стеклова до ул. Володарского на сумму 150 тыс. руб.;

- замена тепловой сети от дома по ул. Уральская, 13 до дома по ул. Уральская,8 на сумму 300 тыс. руб.;

- замена тепловой сети от дома по ул. Д.Бедного, 16 до дома по ул. К.Маркса, 105 на сумму 180 тыс. руб.;

- ремонт участка теплотрассы от ТК-92 до забора д/с Калинска (в районе ТП6) на сумму 300 тыс. руб.;

- ремонт участка теплотрассы ТК59 - ТК60 на сумму 209 тыс. руб.;

- ремонт участка теплотрассы ТК92 – Ломоносова,7 на сумму 484 тыс. руб.;

- ремонт участка теплотрассы ТК45-ТК85 на сумму 599 тыс. руб.

Постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 19.08.2016 № 744 была создана комиссия по оценке готовности жилищно-коммунального хозяйства к началу отопительного сезона 2016/2017. На 15.09.2016 года были готовы и подписаны паспорта готовности всех учреждений.

На основании акта  проверки Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Уральского Управления Ростехнадзора городской округ Нижняя Салда  получил Паспорт  готовности к отопительному периоду 2016/2017 годов.

Основными проблемами при подготовке к отопительному сезону 2016/2017 в городском округе Нижняя Салда являются:

постоянная подпитка котлов на котельной ФГУП «НИИМаш в связи с разбором воды населением из системы отопления домов, из-за отсутствия более 18 лет горячего водоснабжения;

подпитка на котельной МУП «Салдаэнерго»,  в связи с разбором воды населением частного сектора. (Постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 02.02.2015 № 59 создана рабочая группа по выявлению хищения тепловой энергии на объектах муниципальной собственности, несанкционированного подключения, сверхнормативных утечек, выявлению бесхозных тепловых сетей в 2016-2017 году);

высокий износ  инженерных сетей;

отсутствие резервного электроснабжения котельных по ул. Рабочей Молодежи, ул. Механизаторов;

отсутствие резервного топлива на котельных ФГУП «НИИМаш» и 
МУП «Салдаэнерго»;

недостаточная гидравлическая регулировка  тепловых сетей;

отсутствие приборов учета энергетических ресурсов в части многоквартирных домов;

большая кредиторская задолженность организаций, индивидуальных предпринимателей и населения перед поставщиками коммунальных ресурсов;

Основные задачи по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального,  электроэнергетического и газового комплекса городского округа Нижняя Салда к работе в осенне-зимний период 2016/2017:

а) определение проблемных мест после проведения первых испытаний на инженерных сетях;

б) организация работ по подготовке источников тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду 2016/2017; обеспечение финансирования плановых мероприятий в соответствии со сроками проведения работ;

в) обеспечение  подготовки специальной техники и механизмов к работе в зимних условиях, создание необходимого запаса ГСМ, материально-технических ресурсов;

г) организация  проведения работ по обеспечению источников тепла, водоснабжения и водоотведения резервным электроснабжением и топливом;

ж) обеспечение выполнения работ по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и сетей жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2016/2017, составление актов и паспортов готовности объектов и инженерных сетей к работе;

е) обеспечение создания резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения;

ж) установка приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах;

з) организация работ на предприятиях по обеспечению резервных топливом на котельных города;

и) погашение кредиторской задолженности за энергоресурсы до 01.09.2016

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках выполнения распоряжения Правительства Свердловской области от 01.06.2017 № 451-РП «Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года» и в целях бесперебойного обеспечения населения водой, тепловой, электрической энергией и газом, руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Нижняя Салда к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года (далее – План) (прилагается).

2. МУП «Салдаэнерго» принять участи в выполнении плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Нижняя Салда к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года.

3. Рекомендовать организациям, расположенным на территории городского округа Нижняя Салда, предоставляющим услуги водоснабжения, водоотведения, поставку тепловой, электрической энергии, газа принять участие в выполнении Плана.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда С.Н. Гузикова.

Глава городского округа                                                                       Е.В. Матвеева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 
от 01.06.2017 № 406

П Л А Н

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Нижняя Салда к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рассмотреть итоги отопительного сезона 2016/2017 | до 01 июня 2017 года | Администрация городского округа |
| 2 | Подготовить и направить в адрес администрации городского округа Нижняя Салда |  | ФГУП НИИМаш; Нижнесалдинский РКЭС АО «Облкоммунэнерго»; ООО «НУК «Жилой дом»; ТСЖ «Урал»; ООО «Жилкомсервис» ООО «Проект 2007»; МУП «Салдаэнерго»; МРСК «Урал»; МУП «Чистый город»; ОАО «Уральские газовые сети» |
|  | 1. План работ по подготовке к отопительному сезону2017/2018; 2. Приказы о назначении ответственных за выполнение мероприятий; 3. Планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному сезону 2017/2018 с учетом выявленных недостатков предыдущего отопительного сезона | до 01 июня 2017г. |  |
|  | графики отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному сезону | до 27 мая 2018г. |  |
| 3 | Разработать и утвердить программу и график проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду | до 01 июня 2018г. | Администрация городского округа |
| 4. | Организовать проверку готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, жилищного фонда, муниципальных учреждений, расположенных на территории городского округа к отопительному периоду. Информации о наличии паспортов готовности к эксплуатации передавать в Управление Государственной жилищной инспекции | Согласно утвержденного графика до 15 сентября 2017 года | Администрация городского округа; Управление образования администрации городского округа; |
|  |  | Еженедельно с 01 июля по 15 сентября 2017 года |  |
| 5 | Обеспечить своевременное предоставление данных по подготовке к зиме по форме 1-ЖКХ (зима) срочная в администрацию городского округа Нижняя Салда | к 1 и 15 числу каждого месяца, начиная с 01 июля 2017 | ФГУП НИИМаш; Нижнесалдинский РКЭС АО «Облкоммунэнерго»; ООО «НУК «Жилой дом»; ТСЖ «Урал»; ООО «Жилкомсервис» ООО «Проект 2007»; МУП «Салдаэнерго»; МРСК «Урал»; МУП «Чистый город»; ОАО «Уральские газовые сети» |
| 6 | Организовать проведение работ по обеспечению источников тепла, водоснабжения и водоотведения резервным топливом и электроснабжением | до 15 сентября 2017 года | Руководители ФГУП НИИМаш; Нижнесалдинский РКЭС АО «Облкоммунэнерго»; МУП «Салдаэнерго». |
| 7 | Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов к работе в зимних условиях, создать необходимый запас ГСМ, материально-технических ресурсов | до 15 сентября 2017 года | ФГУП НИИМаш; Нижнесалдинский РКЭС АО «Облкоммунэнерго»; ООО «НУК «Жилой дом»; ТСЖ «Урал»; ООО «Жилкомсервис» ООО «Проект 2007»; МУП «Салдаэнерго»; МУП «Чистый город»; |
| 8 | Реализовать планы по замене ветхих тепловых, водопроводных и канализационных сетей | до 16 сентября 2017 года по планам предприятий | ФГУП НИИМаш; МУП «Салдаэнерго» |
| 9 | Обеспечить выполнение работ по подготовке жилищного фонда, объектов и сетей жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных учреждений к отопительному сезону 2017/2018, составление актов готовности объектов и сетей ЖКХ к работе | до 15 сентября 2017 года | ФГУП НИИМаш; Нижнесалдинский РКЭС АО «Облкоммунэнерго»; ООО «НУК «Жилой дом»; ТСЖ «Урал»; ООО «Жилкомсервис» ООО «Проект 2007»; МУП «Салдаэнерго» |
| 10 | Обеспечить создание необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций и последствий возможных аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15 сентября 2017 года | ФГУП НИИМаш; Нижнесалдинский РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго»; ООО «НУК «Жилой дом»; ТСЖ «Урал»; ООО «Жилкомсервис» ООО «Проект 2007»; МУП «Салдаэнерго»; МРСК «Урал»; МУП «Чистый город»; ОАО «Уральские газовые сети» |
| 11 | Усилить работу по взысканию с населения дебиторской задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | постоянно | ФГУП НИИМаш; Нижнесалдинский РКЭС АО «Облкоммунэнерго»; ООО «НУК «Жилой дом»; ТСЖ «Урал»; ООО «Жилкомсервис» ООО «Проект 2007»; МУП «Салдаэнерго» |
| 12 | Организовать контроль за выполнением работ по подготовке объектов и служб коммунального хозяйства к зиме, за проведением капитальных и текущих ремонтов, за созданием запасов материально-технических ресурсов | в течение подготовки к отопительному сезону | Администрация городского округа |
| 13 | Организовать сбор и обработку данных по подготовке к отопительному сезону по форме 1-ЖКХ (зима) и предоставление обобщенных сведений в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | к 3 и 17 числу каждого месяца (по состоянию на 1 и 15 число), начиная с июля 2017 года | Администрация городского округа |
| 14 | Обеспечить полное погашение задолженности и текущих платежей за потребленные топливно-энергетические ресурсы, запланированных в бюджете городского округа на 2016 год | 1 сентября 2017 года | Управление образования администрации городского округа; Управление культуры администрации городского округа; Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа; Администрация городского округа Нижняя Салда |
| 15 | Организовать ежедневный контроль за включением отопления в жилых домах и объектах социальной сферы | с 15 сентября 2017 года до полного включения отопления | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| 16 | Обеспечить контроль за бесперебойной работой и устойчивым функционированием объектов энергообеспечения, за созданием резервов топлива и материально-технических средств на случай возникновения и ликвидации ЧС на территории городского округа и оперативное реагирование на ЧС | Постоянно | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| 17 | Согласовать лимиты потребности в ТЭР для учреждений и организаций, городского округа Нижняя Салда, на 2018 год | до 25 июня 2017 года | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| 18 | Проверить готовность жилищного фонда и муниципального жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170) | до 15 сентября 2017 года | Администрация городского округа; ООО «НУК «Жилой дом»; ТСЖ «Урал»; ООО «Жилкомсервис» ООО «Проект 2007»; МУП «Салдаэнерго» |
| 19 | Проверить готовность теплоисточников, котельных, электрических и тепловых сетей муниципальных образований всех форм собственности к работе в осенне-зимний период с составлением акта и выдачей паспортов готовности (Положение об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденное Министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25 августа 2004 года) | август - ноябрь 2017 года | ФГУП НИИМаш; Нижнесалдинский РКЭС АО «Облкоммунэнерго»; МУП «Салдаэнерго» Администрация городского округа |
| 20 | Подготовить и представить в администрацию городского округа Нижняя Салда информацию об итогах подготовки к отопительному сезону 2017/2018 | 1 сентября 2017 года | ФГУП НИИМаш; Нижнесалдинский РКЭС АО «Облкоммунэнерго»; ООО «НУК «Жилой дом»; ТСЖ «Урал»; ООО «Жилкомсервис» ООО «Проект 2007»; МУП «Салдаэнерго»; МРСК «Урал»; ОАО «Уральские газовые сети» |
| 21 | Провести обследование коммунальных сетей на территории городского округа Нижняя Салда для определения самовольных подключений | апрель-август 2017 года | ФГУП НИИМаш; МУП «Салдаэнерго» |
| 22 | В случае выявления бесхозных сетей, провести работу по оформлению необходимой документации для постановки на учет бесхозных инженерных сетей | до 15 сентября 2017 года | Администрация городского округа |
| 23 | Подключение новых потребителей к системе теплоснабжения производить строго в соответствии с требованиями Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307. | постоянно | ФГУП НИИМаш; МУП «Салдаэнерго» |
| 24 | Обеспечить своевременное предоставление данных об аварийных ситуациях на сетях и объектах коммунальной инфраструктуры, влияющих на жизнеобеспеченность населения | при возникновении ситуаций, влияющих на жизнеобеспеченность населения | ФГУП НИИМаш; МУП «Салдаэнерго»; Нижнесалдинский РКЭС АО «Облкоммунэнерго»; |
| 25 | Ежемесячно в течение года обеспечить своевременное предоставление информации: - об аварийности на сетях и объектах коммунальной инфраструктуры за прошедший месяц; - резерв материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в сфере ЖКХ; - наличие аварийных бригад для ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства | к 05 числу месяца следующего за отчетным | ФГУП НИИМаш; МУП «Салдаэнерго»; Нижнесалдинский РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго»; МРСК «Урал»; ОАО «Уральские газовые сети» |
| 26 | Ежемесячно в установленный период обеспечить своевременное предоставление информации о наличии и расходе топлива в зимних условиях форма 3-ЖКХ (зима) срочная | ко 2 числу с 02 октября 2017 по 02 мая 2018 года | ФГУП НИИМаш; МУП «Салдаэнерго»; |
| 27 | Еженедельно в установленный период обеспечить своевременное предоставление информации: - о наличии паспортов готовности на котельные и многоквартирные жилые дома, объекты социальной сферы | к 14.00 по средам с 03 августа по 02 ноября 2017 года | ФГУП НИИМаш; ООО «НУК «Жилой дом»; ТСЖ «Урал»; ООО «Жилкомсервис» ООО «Проект 2007»; МУП «Салдаэнерго»; Управление образования администрации ГО Нижняя Салда; Управление культуры администрации ГО Нижняя Салда; Управление молодежной политики и спорта администрации ГО Нижняя Салда |
| 28 | Обеспечить своевременное предоставление информации о наличии резервных источниках электроснабжения (вторых вводов электропитания, стационарных и передвижных электроустановок) на объектах жизнеобеспечения населения и объектов социальной сферы | к 05 февраля и 05 августа 2017 года | ФГУП НИИМаш; МУП «Салдаэнерго» |
| 29 | Обеспечить своевременное предоставление информации о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях, форма 2-ЖКХ (зима) срочная | к 10 ноября, по состоянию на 01 ноября 2017 года | ФГУП НИИМаш; МУП «Салдаэнерго»; Нижнесалдинский РКЭС АО «Облкоммунэнерго»; МРСК «Урал»; ОАО «Уральские газовые сети» |
| 30 | Обеспечить своевременное предоставление информации по инвентаризации объектов и сетей жилищно-коммунального хозяйства | к 01 июля, по состоянию на 01 июня 2017 года (совместно с формой 1-ЖКХ (зима) | ФГУП НИИМаш; МУП «Салдаэнерго»; Нижнесалдинский РКЭС АО «Облкоммунэнерго»; МРСК «Урал»; ОАО «Уральские газовые сети» |