ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

# Р Е Ш Е Н И Е

18.09.2014                                                      			                    № 41/6

О подготовке МДОУ, МОУ и жилого фонда городского округа

Нижняя Салда к отопительному сезону 2014-2015 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, заслушав информацию  администрации городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :

1. Информацию о подготовке МДОУ, МОУ и жилого фонда городского округа Нижняя Салда к отопительному сезону 2014-2015 г.г. принять к сведению (прилагается).

Глава городского округа 			                                      Е.В. Матвеева

Приложение

к решению Думы городского округа

Нижняя Салда

от 18.09.2014 № 41/6

О подготовке МДОУ, МОУ и жилого фонда городского округа

Нижняя Салда к отопительному сезону 2014-2015 г.г.

В рамках выполнения  распоряжения Правительства Свердловской области от 02.06.2014г. № 674-РП «Об итогах отопительного сезона 2013/2014 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года» и постановления  администрации городского округа Нижняя Салда от 13.05.2013 № 466 «Об итогах отопительного сезона 2013/2014 и задачах по подготовке к отопительному сезону 2014/2015 в городском округе Нижняя Салда»,  утвержден план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства.  Первые испытания на инженерных сетях начаты после окончания отопительного сезона 2013/2014 г.г., определены проблемные места.

На 16.09.2014 года в городском округе Нижняя Салда готовность к отопительному сезону 2014/2015 года следующая:

- котельные по всем видам собственности  (4 шт.) - 100 %;

- тепловые сети   (37,55 км)  - 92 %;

- водопроводные сети  (32,87  км) – 98 %;

- сети канализации (100,54 км) - 100 %.

Готовность жилищного фонда составляет (348 многоквартирных домов из 352) – 98,8%. Проблемными домами при запуске тепла остаются многоквартирные дома по ул. Строителей, 44, Уральская, 6, Фрунзе 137, 137а, находящиеся в настоящее время под управлением ОАО «ОУЖК». Администрация городского округа провела собрания собственников на предмет переизбрания управляющей компании и большинством голосов была выбрана новая управляющая компания МУП «Салдаэнерго».

В 2013 года при запуске системы отопления в городском округе Нижняя Салда произошел разрыв магистрального трубопровода диаметром 400 мм, обеспечивающих теплом  многоквартирные дома, общеобразовательные  и детские учреждения (район СМЗ) на участке между улицами Ломоносова и Фрунзе в сторону Энгельса.  Администрация ГО Н-Салда обратилась к Председателю Правительства Д.В.Паслеру о выделении средств в размере 1,4 млн.руб., денежные средства были выделены, но так как тепловые сети были переданы по концессионному соглашению ООО «НУК», данные работы не выполнялись в связи с невозможностью перечисления денежных средств. Без привлечения дополнительных средств теплоснабжающая организация  в состоянии выполнить только ремонт отдельных участков трассы.

Согласно Распоряжения № 191 от 31.07.2014г.  проведен конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по аварийному ремонту участка теплотрассы по ул.Ломоносова (перекресток Фрунзе-Пушкина). В настоящее время выполнено более 65% запланированных работ, согласно сметы, прошедшей ценовую экспертизу.

Без тепла на 17.09.2014 г. находятся социально значимые объекты: 1 школа, 3 детских садика, около 99 многоквартирных домов.

На 17.09.2014 г. организован пуск тепла:

общеобразовательные школы 3 из 5

детские  учреждения 2 из 5

интернаты, дома ребенка 2 из 2

учреждения здравоохранения 2 из 2

дома престарелых,  дома интернаты  - 2 из 2

учреждения культуры (ДК, клубы и.т.п.) - 1 из 1

прочие -2 из 2.

На 17.09.2014 г. пуск тепла организован в многоквартирные дома:

ул. Строителей 21а,23, 25, 27, 35, 46, 48, 49

ул. К.Маркса, 93, 95,  97, 101, 103, 105, 107,

ул. Д.Бедного 14, 16

ул. Парижской Коммуны 3, 3А, 4

ул. Луначарского 143, 147

ул. Рабочей Молодежи 137, 139, 156

На 17.09.2014 г. запущены 3 котельные, на 1 котельную получают разрешительные документы.

Постановление № 648 от 04.07.2014г. создана комиссия по оценке готовности жилищно-коммунального хозяйства. На 17.09.2014г. готовы и подписаны паспорта готовности почти всех учреждений, кроме ДК им. Ленина.

Основными проблемами при подготовке к отопительному сезону 2014/2015 в городском округе Нижняя Салда являются:

- постоянная подпитка котлов на котельной ФГУП НИИМаш» в связи с разбором воды населением из системы отопления домов, в связи с отсутствием, более 10 лет,   горячего водоснабжения и большая подпитка на котельной ООО «Салда-Энерго» в связи с разбором воды населением частного сектора и большим износом сетей; (после начала отопительного сезона планируется создать рабочую группу по несанкционированным врезкам в систему отопления);

- отсутствие резервного электроснабжения котельных по ул. Рабочей Молодежи, ул. Механизаторов;

- отсутствие  резервного  топлива на котельной    ООО «Салда-Энерго»  и

отсутствие возможности использования  резервного  топлива на котельной

ФГУП НИИМаш;

-  недостаточная гидравлическая регулировка  тепловых сетей;

- отсутствие приборов учета энергетических ресурсов в части многоквартирных домов и зданий города; (выделены средства областного бюджета в размере 7 889 100 руб. и средства местного бюджета в размере 1 051 883 руб. на установку коллективных общедомовых приборов учета в 43- х многоквартирных домах);

- большая кредиторская задолженность организаций и населения перед поставщиками коммунальных ресурсов; (2 года в бюджете городского округа закладываются средства на погашение кредиторской задолженности: на 2014 год запланирована сумма в размере – 8 749,1249 руб.)

- износ тепловых сетей по улице Фрунзе 135, Новая 6 (подготовлена дефектная ведомость, смета, отправлена на прохождение ценовой экспертизы; (По данной проблеме подготовлено письмо на Председателя правительства Свердловской области о выделении денежных средств из резервного фонда в размере 744 000);

- предоставление услуги горячего и холодного водоснабжения низкого качества для жителей и организаций города в 95 квартале и в многоквартирных домах по ул. Фрунзе;

- большой процент их изношенности инженерных сетей и, как следствие, увеличение сроков и объёмов работ по  ремонту и восстановлению (82%);

Существует ряд проблем в многоквартирных домах, находящиеся под управлением ОАО «ОУЖК»:

- ул. Уральская, 6 – необходима замена системы отопления в подвальном помещении;

- ул. Фрунзе, 137 - необходима замена системы отопления в подвальном помещении (соглашение подписано с ОАО ОУЖК, аванс перечислен);

- ул. Фрунзе, 137а – необходима замена системы отопления в подвальном помещении;

(03.09.2013г. проведено собрание жильцов, принято решение о проведении капитального ремонта системы отопления, заключено соглашение с ОАО ОУЖК, оформлены документы в суд о возврате денежных средств (аванса).)

- ул. Рабочей Молодежи, 156 – необходим капитальный ремонт системы отопления и восстановление теплового контура после пожара