# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.03. 2015						                                            №   264

Нижняя Салда

Об утверждении плана мероприятий по инвентаризации и постановке на учет бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства и других объектов недвижимого имущества, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда

Руководствуясь п.3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вопросов местного значения по организации  в границах городского округа электроснабжения населения, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по инвентаризации и постановке на учет бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства и других объектов недвижимого имущества, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя Салда».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Масленникову Е.Б.

И.о.главы администрации

городского округа 			                       		О.В.Третьякова

# 237-п

|  | УТВЕРЖДЁН постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.03.2015 № 264 |
| --- | --- |

План мероприятий

инвентаризации и постановке на учет бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства и других объектов недвижимого имущества, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сформировать пакет документов, подтверждающий, что объект недвижимого имущества - сети наружного электроосвещения, расположенные в г.Нижняя Салда Свердловской области, ул.Строителей, с кадастровым номером: 66:55:0000000:1191, протяженностью 1 225 м, не имеет собственника, или собственник не известен, или от права собственности на него отказался, а также документов, содержащих его описание и технический план | Май 2015г. | Волкова Г.Н. Коробщикова М.А. |
| 2 | Обратиться в Межрайонный отдел № 15 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области для поставки объекта недвижимого имущества на государственный кадастровый учет | Июнь 2015 г. | Волкова Г.Н. Коробщикова М.А. |
| 3 | Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области с необходимым пакетом документов для постановки на учёт бесхозяйного имущества | Июль 2015г. | Волкова Г.Н. Коробщикова М.А. |
| 4 | Обратиться в Нижнесалдинский городской суд с требованием о признании права муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда на бесхозяйный объект недвижимого имущества. | Июль 2016 г. | Фоменко Н.В. Коробщикова М.А. |
| 5 | Решить вопрос по отчуждению в собственность специализированной сетевой организации бесхозяйных электрических сетей. | Сентябрь 2016 | Масленникова Е.Б. Волкова Г.Н. |