ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

# Р Е Ш Е Н И Е

16.02.2012											№ 63/6

О выполнении плана работы администрации городского округа Нижняя Салда по выполнению наказов избирателей депутатам Думы городского округа Нижняя Салда четвертого созыва на 2011 год

В соответствии с Уставом городского округа Нижняя Салда, заслушав информацию исполняющего обязанности главы администрации Гузикова С.Н., Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :

1. Принять к сведению информацию о выполнении плана работы администрации городского округа Нижняя Салда по выполнению наказов избирателей депутатам Думы городского округа Нижняя Салда четвертого созыва на 2011 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам  экологии, благоустройства,  жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

Глава городского округа 			                                       В.В.Корсаков

Приложение к решению Думы городского округа Нижняя Салда от 16.02.2012 № 63/6

О выполнении плана

работы администрации городского округа

Нижняя Салда по выполнению наказов избирателей

депутатам Думы городского округа Нижняя Салда

четвертого созыва на 2011 год.

Администрацией городского округа Нижняя Салда, при формировании бюджета на 2011 год, был разработан и утвержден План по выполнению наказов избирателей депутатам Думы городского округа Нижняя Салда четвертого созыва на 2011 год.

В течение 2011 года администрация городского округа Нижняя Салда  выполнила следующие мероприятия:

1.Благоустройство

В соответствие с Поручением Губернатора Свердловской области № АМ-23 п.п. от 09.06.2011 года городскому округу Нижняя Салда из резервного фонда Министерством финансов Свердловской области было выделено 20 000 000 рублей на проведение капитального ремонта автомобильной дороги по улице Уральская – Строителей при условии софинансирования 2 000 000 рублей из местного бюджета. После проведения аукциона сумма на проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Уральская – Строителей составила 18 735 796,78 рублей, доля местного бюджета 1 659 881,00 рублей. Поэтому администрацией городского округа было принято решение о переносе выполнения работ по ремонту внутриквартальной дороги ул.Строителей д.32,34,36,38,40 и внутриквартальной дороги ул.Советская д.4, ул.Ломоносова д.7,11, ул.Фрунзе д.91 на сумму 1 200 тыс.рублей на 2012 год. Доля местного бюджета в ноябре месяце была перераспределена на зимнее содержание дорог и погашение кредиторской задолженности образовательными учреждениями.

Проведение капитального ремонта автомобильной дороги по ул.Уральская – Строителей также является одним из наказов избирателей депутатам Думы городского округа Нижняя Салда четвертого созыва.

Проведен ямочный ремонт автомобильных дорог по ул.Фрунзе, ул.П.Коммуны, ул.К.Либкнехта, ул.К.Маркса, ул.Луначарского на сумму 747 077 рублей.

В сфере благоустройства в 2011 году выполнен еще один наказ избирателей депутатам Думы городского округа Нижняя Салда четвертого созыва – это строительство трех детских игровых площадок по ул.Строителей, ул.Р.Люксембург, ул.Механизаторов. Городской округ Нижняя Салда участвует в областной целевой программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области - «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы». Сумма проведения работ составила 4 800 000 рублей из областного бюджета и 539 590 рублей из местного бюджета. Работы по строительству детских игровых площадок будут продолжены в 2012 и 2013 годах. Будет построено еще 6 площадок.

Ликвидировано несанкционированных свалок на сумму 118 549 рублей.

2.Ремонт жилого фонда и объектов соцкультбыта

В рамках реализации областной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2011-2014 годы начато строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест. Сумма выделенная на строительство объекта из областного бюджета составила 35 950 000 рублей, из местного 5 879 582,82 рублей. Строительство будет завершено в 2012 году.

За счет средств ГУП СО «Облкоммунэнерго» построена линия электропередачи в Западный микрорайон.

Пробурены и оборудованы скважин по ул.Урицкого и ул. Лермонтова на сумму 169 999 рублей.

Проведен капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Механизаторов на сумму 160 840 рублей.

В соответствии с муниципальной целевой программой социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам было выплачено 625 800 рублей из областного бюджета и 208 600 рублей из местного бюджета.

3.Газификация

Закончены работы по переводу городской бани на природный газ. В состав работ вошли и работы по замене электрических сетей, сетей отопления, сетей холодного и горячего  водоснабжения, монтаж котельного оборудования и системы автоматики. Стоимость работ составила 2 689 567 рублей.

Подводя итоги исполнения администрацией городского округа Нижняя Салда наказов избирателей депутатам Думы городского округа Нижняя Салда четвертого созыва, в 2011 году было выполнено 5 из 9 запланированных наказов на сумму 44 688 848,82 рубля, из них 8 739 148,82 рублей из местного бюджета.

Администрацией городского округа начата реализация и уже реализовано 6 наказов избирателей депутатам Думы городского округа Нижняя Салда четвертого созыва, из незапланированных, это проведение капитального ремонта автомобильной дороги по улице Уральская - Строителей и строительство 3 детских игровых площадок, капитальный ремонт жилья в первом отделении совхоза, уборка несанкционированных свалок, произведены социальные выплаты молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам, произведен ямочный ремонт автомобильных дорог города имеющих асфальтовое покрытие. Стоимость выполненных работ составила 9 306 300 рублей, из них 1 774 656 рублей из местного бюджета.

Из наказов избирателей депутатам Думы городского округа Нижняя Салда четвертого созыва, которые планировались к выполнению,  остались неисполненными:

1. Ремонт внутриквартальной дороги ул. Строителей д.32,34,36,38,40 и внутриквартальной дороги ул. Советская д.4, ул. Ломоносова д.7,11, ул. Фрунзе д.91;

2.Озеленение внутридворовых территорий.

3.Обследование гидротехнического сооружения.

4. Водоснабжение населения:

-  горячее водоснабжение жилого городка Строителей.

Основными проблемами у администрации городского округа при выполнении наказов избирателей депутатам Думы городского округа Нижняя Салда четвертого созыва стали:

- в бюджет 2011 года изначально не были заложены денежные средства на погашение кредиторской задолженности (погашено 6 038 866,04 рублей);

- недостаточность кассового плана из-за неисполнения доходной части бюджета (неисполнение составило 10 095 153,29 рублей);

- были потрачены средства на приобретение имущества у МУП «Жилкомсервис» на сумму 4 258 581 рублей;

- произведен перенос денежных средств на софинансирование целевых программ в объеме 17 536 080,79 рублей.