АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.02.2021                                                                                                      № 99

г. Нижняя Салда

О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года   № 117-ФЗ           «О безопасности гидротехнических сооружений», распоряжением Правительства Свердловской области от 29.12.2020  № 764 – РП  «О мерах по подготовке пропуску весеннего половодья паводковых вод в 2021 году на территории Свердловской области» и в целях обеспечения жизнедеятельности населения, устойчивого функционирования организаций, оперативного реагирования по предупреждению         и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период паводка и подготовки         к пропуску половодья в 2021 году, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить состав противопаводковой подкомиссии комиссии                           по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа Нижняя Салда (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весенних паводковых вод на территории городского округа Нижняя Салда в 2021 году (приложение № 2).

3. Утвердить план действий при возникновении чрезвычайных ситуаций          в период весеннего паводка на территории городского округа Нижняя Салда (приложение № 3).

4. Постановление администрации городского округа Нижняя Салда                 от 06.02.2020  № 48 «О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод                      в 2020 году» считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник плюс» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Нижняя Салда.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа

Нижняя Салда				                                                         А.А. Матвеев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа

Нижняя Салда

от 19.02.2021 № 99

СОСТАВ

противопаводковой подкомиссии комиссии по чрезвычайным ситуациям              и обеспечению пожарной безопасности городского округа Нижняя Салда

| Председатель подкомиссии | - Матвеев А.А., глава городского округа Нижняя Салда. |
| --- | --- |
| Заместитель председателя подкомиссии | - Черкасов С.В., первый заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда. |
| Члены подкомиссии: |  |
| Щербинина В.А. | - директор муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда». |
| Нурметова Е.А. | - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, экологии и по работе с сёлами администрации городского округа Нижняя Салда. |
| Арефьев С.Л. | - директор муниципального унитарного предприятия «СалдаЭнерго». |
| Селиванов М.Н. | - директор муниципального унитарного предприятия «Чистый город». |
| Медведев Д.Н. | - начальник Специального отдела № 1 Федерального государственного казённого учреждения «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 49 МЧС России». |
| Колчин С.В. | - начальник 9 Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области. |
| Кильяченков В.Ф. | - начальник 33 Пожарно-спасательной части Федеральное государственное казённое учреждение «9 Отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области» (по согласованию). |
| Матвеева Е.В. | - директор акционерного общества «НИИМаш» (по согласованию). |
| Абрамов Э.В. | - исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «НСМЗ» (по согласованию). |
| Рябухин В.А. | - старший государственный инспектор по маломерным судам – руководитель инспекторского участка (г. Нижний Тагил) Центра государственной инспекции маломерных судов Главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию). |
| Урванцев В.А. | - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию). |
| Москвитин С.В. | - начальник отделения Управления федеральной службы безопасности по Свердловской области в г. Верхняя Салда (по согласованию). |
| Горелов А.Б. | - начальник государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 20» (по согласованию). |
| Бугаев Г.А. | - начальник Отдела надзорной деятельности Верхнесалдинского городского округа, городского округа Нижняя Салда Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию). |
| Морозов А.Н. | - директор муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» (по согласованию). |
| Ищик В.П. | - начальник Верхнесалдинского отделения вневедомственной охраны филиала федерального государственного казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» (по согласованию). |
| Ревус Л.О. | - начальник Федерального государственного учреждения здравоохранения Медико-санитарная часть № 121 Федерального медико-биологического агентства (по согласованию). |
| Богданов С.М. | - начальник Нижнесалдинского района коммунальных энергетических сетей акционерного общества «Облкоммунэнерго» (по согласованию). |
| Панкратов А.И. | - начальник отделения полиции № 8 муниципального отдела министерства внутренних дел России «Верхнесалдинский» (по согласованию). |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа

Нижняя Салда

от 19.02.2021 № 99

П Л А Н

мероприятий по безаварийному пропуску весенних паводковых вод                      на территории городского округа Нижняя Салда в 2021 году

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовить Постановление администрации городского округа Нижняя Салда о запрете выхода (выезда) на лёд водных объектов. | февраль 2021г. | Муниципальное казённое учреждение «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» (далее - МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда») |
| 2 | Изготовить и установить на береговой линии городского пруда предупреждающие аншлаги «Выход (выезд) на лёд запрещён». | до 28 февраля 2021г. | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |
| 3 | Проверить состояние дорог, мостов, водоотводных труб и других сооружений провести работы по очистке их от снега, мусора (пер. Строителей, пер. Добровольцев, ул. Титова, пер. Коммунаров, ул. Парижской Коммуны), при необходимости сделать ремонт, а также очистить кюветы, ливневую канализацию, приемные колодцы. | март 2021г. | Муниципальное унитарное предприятие «Чистый город» (далее - МУП «Чистый город») |
| 4 | Провести очистку русла реки Криуша от снега и льда в районе КНС МУП «Салдаэнерго» | до 20 марта 2021г. |  |
| 5 | Проверить к началу паводкового периода состояние потенциальных источников загрязнения водных объектов, водозаборов, окружающей среды АЗС ЗАО «Энергия», АЗС автоцеха филиала ООО «НСМЗ» Очистные сооружения, КНС, Несанкционированные свалки | март 2021г. | главный специалист администрации, городского округа, ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, экологии и работе с селами, руководители предприятий, Нижнетагильское управление Роспотребнадзора по Свердловской области, МУП «Чистый город» |
| 6 | Обеспечить сохранность опор линий связи и электропередач | до 01 апреля 2021г. | Нижнесалдинский Район Коммунальных Энергетических Сетей Акционерное Общество «Облкоммунэнерго» (далее - Нижнесалдинский РКЭС АО «Облкоммуннерго») |
| 7 | Проверить состояние средств связи и оповещения в районах возможного подтопления. | до 01 апреля 2021г. | Нижнесалдинский РКЭС АО «Облкоммуннерго», МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |
| 8 | Уточнить схему оповещения противопаводковой подкомиссии городского округа в рабочее и нерабочее время | до 15 марта 2021г. | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |
| 9 | Разработать и распространить среди населения памятки по действиям при подтоплении (затоплении) жилых домов и надворных построек, с указанием номеров телефонов экстренных служб | до 15 марта 2021г. | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда», Государственное казённое пожарно-техническое учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области №20» (далее - ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20») |
| 10 | Опубликовать в СМИ материалы отражающие ход подготовки к весеннему паводку и порядок действия населения при возникновении чрезвычайной ситуации или иной ситуации. | ежемесячно | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда», главный редактор государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты «Городской вестник», официальный сайт администрации городского округа Нижняя Салда |
| 11 | Организовать обход домов, попадающих в зону возможного затопления, с целью уточнения количества домов, фактического проживающего населения, инвалидов, детей. Наличие у граждан автомототранспорта. Провести разъяснительные беседы с вручением памяток по действиям в случае возникновения ЧС. | до 15 марта 2021г. | Отделение полиции № 8 муниципального отдела министерства внутренних дел России «Верхнесалдинский» (далее - ОП № 8 МО МВД России «Верхнесалдинский»), МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда», ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20» |
| 12 | Провести ревизию и подготовить к работе все плавательные средства, инвентарь и оборудование, необходимые при возможном затоплении | до 1 апреля 2021г. | ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20», МУП «Чистый город», МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |
| 13 | Провести контрольные замеры толщины льда на Нижнесалдинском водохранилище и на реке Салда | до 15 марта 2021г. | ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20», МУП «Чистый город» |
| 14 | Организовать смотр готовности органов управления и сил Свердловской областной подсистемы РСЧС городского округа Нижняя Салда к действиям в период весеннего половодья 2021 года с элементами тактико-специального учения. Результаты смотра рассмотреть на заседании противопаводковой подкомиссии. | до 31 марта 2021г. | администрация городского округа Нижняя Салда, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |
| 15 | Организовать контроль за общественным порядком силами ОП № 8 МО МВД РФ «Верхнесалдинский» в районах возможного подтопления пер. Строителей и ул. Парижской Коммуны и ул. Горького и ул. Кузьмина на реке Салда, коллективный сад СМЗ № 4. | на время паводка | ОП № 8 МО МВД России «Верхнесалдинский» |
| 16 | Подготовить распоряжение об организации дежурства ответственных от администрации городского округа Нижняя Салда. | на время паводка | начальник отдела ЖКХ, экологии и по работе с селами |
| 17 | Организовать круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад. | на время паводка | МУП «Чистый город», МУП «Салдаэнерго», Нижнесалдинский РКЭС АО «Облкоммуннерго» |
| 18 | Рекомендовать обеспечить наличие запаса, на один месяц, хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды. | до 01 апреля 2021г. | исполнительному директору ООО «НСМЗ» Э.В. Абрамову, директору АО «НИИМаш» Е.В. Матвеевой |
| 19 | Организациям, имеющим автотранспорт и иную специальную технику быть в готовности выделить их для ликвидации возможных последствий паводка: -автобусы «ПАЗ»-2 ед., -автомобили с радиосвязью-2 ед., -ассенизационная машина – 1 ед., -бульдозер Т-170 – 1 ед., -экскаватор ЭО-3323 -1 ед., -самосвалы – 1 ед., -автогрейдер – 1 ед., -погрузчик К700 – 1 ед., -помпа для откачки воды -2 ед., -лодка надувная – 1 шт., -лодка весельная – 1 шт. | до 1 апреля 2021г. | ОП № 8 МО МВД России «Верхнесалдинский», ООО «НСМЗ», АО «НИИМаш», МУП «Чистый город», МУП«Салдаэнерго», Администрация городского округа Нижняя Салда, ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20», МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |
| 20 | Создать запасы горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы предприятий | на время закрытия дорог | руководители организаций и предприятий попадающих в зону подтопления |
| 21 | Вывезти из зон возможного подтопления оборудование и материальные ценности в безопасные от паводка места | до 1 апреля 2021г. | руководители организаций и предприятий попадающих в зону подтопления |
| 22 | Провести предпаводковое обследование ГТС, водохранилищ с составлением актов. | до 01 апреля 2021г. | Собственникам гидротехнических сооружений (ГТС) и организациям их эксплуатирующим, совместно с противопаводковой подкомиссией КЧС и ОПБ |
| 23 | Предоставить в МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» акты обследования ГТС. | до 14 апреля 2021г. | Собственникам гидротехнических сооружений (ГТС) и организациям их эксплуатирующим, совместно с противопаводковой подкомиссией КЧС и ОПБ |
| 24 | Обеспечить непрерывный мониторинг состояния ГТС. Усилить круглосуточное видеонаблюдение за гидротехническим сооружением Нижнесалдинского водохранилища на р. Салда. Организовать взаимодействие с ЕДДС Верхнесалдинского городского округа, собственниками ГТС. Уточнить порядок оповещения и планы эвакуации населения из зон возможного подтопления. Осуществлять сбор, обработку и анализ поступающей информации, в том числе посредствам получения информации в группе WhatsApp, осуществлять мониторинг паводковой обстановки на территории городского округа Нижняя Салда. | на время паводка | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда», Директор МУП «Чистый город» Селиванов М.Н. |
| 25 | Обеспечить силы и средства привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего паводка необходимым запасом материально-технических средств и средствами индивидуальной защиты для проведения АС и ДНР | на время паводка | ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20», МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |
| 26 | Обеспечить, в случае необходимости, эвакуацию населения из зон подтопления | на время паводка | председатель эвакуационной комиссии |
| 27 | Обеспечить безопасность при перевозке населения из зон эвакуации, сохранности перевозимого имущества, поддержание порядка в местах эвакуации. При необходимости закрыть движение транспорта в местах, представляющих опасность. | на время паводка | ОП № 8 МО МВД России «Верхнесалдинский», МУП «Чистый город» |
| 28 | Руководителям пунктов временного размещения (далее - ПВР) (филиал ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых», МБОУ «СОШ № 5,10», МАОУ центр образования № 7, МОУ «Гимназия», Центр медицинской реабилитации «Турмалин», гостиницы «Салда», МАОУ «Общеобразовательная школа с. Акинфиево), провести тренировки по развертыванию. | до 24 февраля 2021г. | Управление образования администрации городского округа, Управление культуры городского округа, АО «НИИМаш», ООО «НСМЗ», Администрация ПВР, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |
| 29 | Предусмотреть дополнительное количество койко-мест, резерв медикаментов перевязочных материалов для оказания пострадавшим медицинской помощи. | по необходимости | Главный врач ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» |
| 30 | Обеспечить контроль проезда большегрузного транспорта по дорогам городского округа Нижняя Салда. | на время паводка | ОП № 8 МО МВД России «Верхнесалдинский» |
| 31 | При необходимости организовать пункты торговли и питания в местах временного размещения эвакуированного населения. | на время паводка | Комбинат школьного питания |
| 32 | Провести смотр готовности сил и средств, привлекаемых к проведению аварийно-спасательных работ в зоне затопления | до 1 апреля 2021г. | председатель противопаводковой подкомиссии, руководители объектов экономики участвующих в проведении спасательных работ в зоне подтопления |
| 33 | Проверить объекты, попадающие в зону возможного подтопления на предмет обеспечения пожарной безопасности. | до 1 апреля 2021г. | Отдел надзорной деятельности Верхнесалдинского городского округа, городского округа Нижняя Салда Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Свердловской области, ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20» |
| 34 | Подготовить постановление администрации городского округа об ограничении движения транспорта грузоподъемностью выше 10 тонн на территории городского округа. Обеспечить выдачу пропусков в исключительных случаях, согласно положения. | до 1 апреля 2021г. | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| 35 | Организовать установку знаков ограничивающих проезд грузового автотранспорта. | на время закрытия дорог | ОП № 8 МО МВД России «Верхнесалдинский», МУП «Чистый город» |
| 36 | Обеспечить контроль за проездом грузового автотранспорта. | на время закрытия дорог | ОП № 8 МО МВД России «Верхнесалдинский» |
| 37 | В период весеннего закрытия дорог обеспечить аварийные бригады пропусками для проезда автотранспорта | на время половодья | Администрация городского округа, МУП «Чистый город» |
| 38 | Провести заседание противопаводковой подкомиссии | 1 квартал 2021г. | председатель противопаводковой подкомиссии |
| 39 | Организовать проведение занятий с учащимися школ по правилам поведения на береговой линии и льду во время паводка. | до 1 марта 2021г. | управление образования администрации городского округа, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |
| 40 | Обеспечить пожарную безопасность в зоне возможного подтопления и готовность сил и средств ППС к выполнению возложенных задач. | до 1 апреля 2020г. | ПЧ № 20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20» |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа

Нижняя Салда

от 19.02.2021 № 99

ПЛАН

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья на территории городского округа Нижняя Салда

| № п/п | Наименование проводимых действий | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уточнить обстановку возникшую на территории городского округа Нижняя Салда | Ч+0,15 |
| 2 | Собрать комиссию по ЧС и ПБ, довести обстановку, поставить задачи исполнителям | Ч+1,0 |
| 3 | Подготовить распоряжение на привлечение сил и средств для ликвидации ЧС | Ч+2,00 |
| 4 | Организовать работы по ликвидации ЧС: - спасение людей из зоны ЧС; - эвакуация населения из зоны ЧС; - эвакуация сельскохозяйственных из зоны ЧС; - вывоз материальных ценностей, фуража для скота в безопасное место; - размещение населения и сельскохозяйственных животных после эвакуации; - медицинская помощь пострадавшему населению - ветеринарная помощь сельскохозяйственным животным; - продовольственные и вещевое обеспечение населения, попавшего в зону ЧС; - организация оповещения и связи в зоны ЧС, информирование населения; - организация охраны общественного порядка в зоне ЧС; - организация работ по ликвидации ЧС; - организовать обмен информацией об обстановке на месте ЧС | немедленно по обстановке по обстановке при необходимости - немедленно - в период ликвидации ЧС - - по обстановке - |
| 5 | Определить масштабы последствий ЧС | После проведения первоочередных спасательных работ |
| 6 | Создать комиссию по определению последствий ЧС, составить акт разрушенных и поврежденных объектов | После проведения первоочередных спасательных работ |
| 7 | Определить величину прямого и косвенного ущерба, нанесенного городскому округу Нижняя Салда, чрезвычайной ситуацией | - |
| 8 | Представить донесение в Главное управление МЧС России по Свердловской области о размерах разрушений в результате ЧС | - |
| 9 | Представить материалы и расчеты, подтверждающие размеры причиненного ущерба, в Правительство Свердловской области | - |