1. ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2022 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1351 (с изменениями от 28.04.2014 № 433, от 12.08.2014 № 772, от 08.06.2015 № 479, от 13.07.2015 № 580, от 11.05.2016 № 344, от 08.07.2016 № 601, от 25.08.2016 № 754, от 20.10.2016 № 944, от 28.12.2016 № 1180, от 02.03.2017 № 170, от 01.06.2017 № 405, от 28.06.2017 № 467, от 04.08.2017 № 583, от 28.12.2017 № 1034, от 25.06.2018 № 454, от 10.12.2018 № 914).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.01.2019,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **80 761,966** | **30 747,157** | **38,07** |
| местный бюджет | 61 627,213 | 16 626,406 | 26,98 |
| областной бюджет | 19 134,753 | 14 120,751 | 73,80 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 1 092,154 тыс. рублей (97,98% от бюджетных назначений), в том числе:*

- денежные средства направлены на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в Региональный фонд содействия капитальному ремонту.

*По подпрограмме «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 9 553,430 тыс. рублей (97,61% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведены расчеты за уличное освещение (3 581,872 тыс. рублей);

- денежные средства были направлены на мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами – городская баня (2 900,000 тыс. рублей);

- произведена оплата по муниципальному контракту за санитарную уборку городского округа Нижняя Салда в размере 2 177,969 тыс. рублей;

- был произведен отлов бродячих собак – 67 собак (161,868 тыс. рублей);

- уборка несанкционированных свалок (700,000 тыс. рублей) – ликвидировано 8 свалок.

*По подпрограмме «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 400,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений):*

- произведена оплата по муниципальному контракту с МУП «Чистый город» на содержание малых архитектурных форм (содержание детских площадок) (400,000 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 15 156,346 тыс. рублей (73,88% от бюджетных назначений), в том числе:*

- произведена оплата за работы по строительству наружного газопровода низкого давления в г. Нижняя Салда, по участкам улиц: Фрунзе, Победы, Октябрьской революции, Металлургов, Заводская, Подбельского, Володарского, Стеклова, Энгельса, Волкова, Свердлова, Горького, пер. Январский, Ленина, Карла Маркса, Демьяна Бедного, Карла Либкнехта, Урицкого; по участкам улиц: пер. Коммунаров, Кузьмина, Терешковой, Парижской Коммуны (15 054,916 тыс. рублей);

- произведена оплата штрафных санкций за невыполнение в полном объеме показателей результативности, определенных в Соглашении (101,430 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Нижняя Салда» освоено 4 545,227 тыс. рублей (9,29% от бюджетных назначений), в том числе:*

- произведена частичная оплата в размере 1 295,876 тыс. рублей по заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ на подключение объекта капитального строительства газоснабжения проектируемых газовых котельных (ул. К. Либкнехта, 79б, ул. Фрунзе, 12а, ул. Строителей, 2а, ул. Д.Бедного, 12а, ул. Луначарского, 145а);

- произведена оплата по двум муниципальным контрактам за разработку проектно-сметной документации и государственной экспертизы проектов монтажа блочных газовых котельных (БГК ул. Д. Бедного, 12а, БГК ул. Луначарского, 145а) – 3 200,000 тыс. рублей;

- произведена частичная оплата по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 6 БГК в размере 49,351 тыс. рублей (БГК ул. Д. Бедного, 12а, БГК ул. Луначарского, 145а, БКГ ул. Строителей, 2а, БКГ ул. Фрунзе, 12а, БКГ ул. К. Либкнехта, 79б, БКГ ул. Энгельса, 2).